Додаток № 4

до Комплексної програми

«Власний дім» на 2021-2025 роки

**Напрями діяльності та заходи Комплексної програми «Власний дім»**

**на період 2021-2025 рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | 1) 100 житлових будинків введено в експлуатацію загальною площею 1500 кв.м.  2) затрати бюджетних коштів на будівництво 1 кв. м. житла в середньому 2680 грн. при ціні Держбуду 13400 грн.  3) інженерно оснащено 149 будинків (газифікація, електрифікація, водопостачання та водовідведення, альтернативні види опалення, впровадження енергофективних та енергозберігачих технологій)  4) 534 сім’ї покращать житлові умови |
| Залучення коштів на виконання програми «Власний дім» | Складання розрахунків потреб, які виділяються на фінансування індивідуального житлового будівництва та подання їх для узагальнення до Мінрегіонбуду | 2021-2025 роки | Фонд, Мінрегіон | Державний бюджет | **36600** | | | | |
| 5500 | 6650 | 7400 | 8150 | 8900 |
| Щорічне виділення коштів з обласного бюджету для кредитування сільських забудовників | 2021-2025 роки | Фонд, Управління агропромислового розвиту, обласна державна адміністрація | Обласний бюджет | **82550** | | | | |
| 11000 | 13700 | 16500 | 19350 | 22000 |
| Затвердження комплексних програм «Власний дім на 2021-2025 роки органами місцевого самоврядування та залучення коштів бюджетів об’єднаних територіальних громад | 2021-2025 роки | Фонд, органи місцевого самоврядування | Бюджети об’єднаних територіальне громад | **10000** | | | | |
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Забезпечення контролю за своєчасним поверненням коштів позичальниками | 2021-2025 роки | Фонд | Позичальники | **12950** | | | | |
| 1560 | 1800 | 2110 | 4710 | 2770 |
| Залучення інших джерел фінансування | 2021-2025 роки | Фонд | Інші джерела не заборонені законодавством | **5000** | | | | |
| 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Ефективне використання залучених коштів для реалізації держполітики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі | Надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам на | 2021-2025 роки | Фонд | Державний, обласний бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад. Повернення кредитних коштів позичальниками. Інші джерела | **134150** | | | | |
| **1800** | **22600** | **26900** | **31250** | **35400** |
| будівництво новобудов | 10350 | 12100 | 13700 | 15600 | 16800 |
| добудову (завершення будівництва) | 1550 | 2600 | 3250 | 3500 | 4150 |
| реконструкцію житла | 4000 | 4450 | 5100 | 6250 | 7350 |
| придбання житла | 1100 | 1450 | 2050 | 2400 | 2900 |
| інженерне оснащення\* | 1000 | 2000 | 2800 | 3500 | 4200 |

\*інженерне оснащення (газифікація, електрифікація, водопостачання, водовідведення, перехід на альтернативні види опалення, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій)

**Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ**