Додаток 4

до Програми впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми впровадження електронного документообігу

в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Організаційні заходи та розробка нормативно-правової бази для впровадження електронного документообігу | Аналіз наявних процесів документообігу в обласній державній адміністрації, підготовка пропозицій щодо їх уніфікації та оптимізації | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | - | Не потребує фінансування |  |  | Створення організаційно-правової бази для впровадження електронного документообігу |
|  |  | Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації електронного документообігу | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | - | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 2 | Технічне забезпечення впровадження системи електронного документообігу, забезпечення підключення до каналів зв’язку (послуги Інтернет-провайдерів придбання програмних продуктів та технічних засобів тощо) | Розробка технічного завдання і проєкту для системи електронного документообігу | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | Створення технічної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, необхідної для створення 50 робочих місць забезпечення електронного документообігу |
|  |  | Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | Придбання ліцензійного системного та прикладного програмного забезпечення | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Придбання оргтехніки, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп’ютери тощо) | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 680,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | Налаштування каналів зв’язку та послуги Інтернет-провайдерів для впровадження системи електронного документообігу | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 50,0 | 50,0 | 40,0 |  |
| 3. | Впровадження системи електронного документообігу, забезпечення її безперебійного функціонування та подальшої модернізації тощо | Навчання користувачів на базі створеної системи | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 20,0 | 20,0 | 10,0 | Впровадження системи електронного документообігу, забезпечення її функціонування. Інтеграція з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади та іншими державними інформаційними ресурсами. Зменшення обсягу паперового документообігу, забезпечення оперативності обробки та погодження документів |
|  |  | Послуги супроводження системи електронного документообігу | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | Створення системи захисту інформації відповідно до вимог чинного законодавства | 2021-2023 роки | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 100,0 | 180,0 | 100,0 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 2000,0 | 1300,0 | 1200,0 |  |

Керуючий справами обласної ради	Микола Борець