**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішення 2-ї сесії обласної ради**

**VІІІ скликання від 30.03.2021 №23-2/21**

**Програма впровадження електронного документообігу**

**в Чернівецькій обласній державній адміністрації**

**на 2021-2023 роки**

**Чернівці**

**2021 рік**

1. **Загальні положення**

Програма впровадження електронного документообігу (далі – Програма) спрямована на забезпечення виконання Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 “Деякі питання документування управлінської діяльності“ (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №992 та від 17.04.2019 №375), розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, наказу Державного агентства з питань електронного урядування від 07 вересня 2018 року №60 “Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади” і є складовою частиною Національної програми інформатизації.

Система електронного документообігу (далі – СЕД) – це організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, надсилання, передачі, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення документів в електронній формі, що не містять інформації з обмеженим доступом із застосуванням кваліфікованого електронного підпису або печатки.

Також СЕД забезпечує організацію міжвідомчого моніторингу за станом виконання управлінських рішень, управління доступу і поширення електронних документів у комп’ютерних мережах, а також забезпечення контролю за потоками документів в організації.

Головне призначення СЕД – автоматизувати весь комплекс робіт із електронними документами.

1. **Стан та проблеми організації документообігу**

**в обласній державній адміністрації**

В обласній державній адміністрації впроваджена система електронного документообігу (далі - СЕД), яка забезпечує лише автоматизацію процесів діловодства (реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, контроль за термінами виконання документів). Обласна державна адміністрація підключена до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ). Відбувається процес поступового переходу від паперового до електронного міжвідомчого документообігу. Внутрішній документообіг залишається в паперовій формі. Функції наявної СЕД не забезпечують умов для організації повноцінного електронного документообігу відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів і потребує оновлення (застаріле та не функціональне програмне забезпечення).

Процес впровадження електронного документообігу є складним процесом і гальмується наявними проблемами фінансового, технічного, організаційного характеру, зокрема:

1) відсутністю коштів для придбання необхідного програмного забезпечення, та технічних засобів для оцифрування документів;

2) відсутністю єдиної локальної комп’ютерної мережі обласної державної адміністрації;

3) особливістю забезпечення юридичної сили електронних документів, зокрема шляхом впровадження електронного цифрового підпису (далі- ЕЦП);

4) складністю переведення наявних документів з паперової форми в електронну;

5) відсутністю засобів для автоматизації повного життєвого циклу документів, неврегульованість питання електронних архівів;

6) неготовність кадрів до роботи в сучасних інформаційних системах з використанням електронних цифрових підписів.

# Мета та основні завдання Програми

Метою впровадження СЕД є автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів документообігу у відповідності з сучасними вимогами законодавства, що дозволить:

1. оптимізувати потоки документів у паперовому й електронному вигляді;

2) прискорити внутрішній документообіг, оперативно доставляти документи на розгляд керівництву для прийняття рішень;

1. забезпечити ефективний контроль за проходженням документів, строками їх виконання та виконавською дисципліною;
2. організувати спільну роботу над проектами документів та їх погодження;
3. забезпечити доступ до інформаційної бази даних системи документообігу та скоротити витрати часу на пошук необхідних документів, виключити випадки втрати документів;
4. надати інструменти для аналітичної і статистичної оцінки ефективності обробки документів в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації;
5. поступово зменшити частку паперового документообігу.
6. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання**

**проблеми, строки виконання Програми**

Електронний документообіг здійснюється завдяки використанню системи електронного документообігу. Система електронного документообігу – це організаційно-технологічний комплекс методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, який забезпечує набір функцій для роботи з електронними документами: перетворення паперових документів у електронні, організацію захисту і розподілу доступу до електронних документів, їх маршрутизацію, механізми узгодження документів та інше.

Організаційне забезпечення реалізації заходів Програми здійснює апарат обласної державної адміністрації.

Джерелами фінансування Програми є кошти обласного бюджету.

Програма спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації покладених на них функцій, забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні.

Програма передбачає проведення протягом 2021 - 2023 років ряду заходів, що забезпечить конструктивну співпрацю апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо оптимізації процесів діловодства і документообігу, прискорення обміну інформацією між апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, належного постійного контролю за виконанням доручень керівництва до актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України тощо.

Програма є середньостроковою та передбачає вирішення зазначених проблем і здійснення відповідних заходів протягом 3-х років, а саме: 2021, 2022 та 2023 років.

**5.Основні завдання та результативні показники заходів Програми**

Основними завданнями Програми є:

1) розробка технічного завдання на впровадження системи електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації;

2) закупівля технічних засобів, необхідних для організації електронного документообігу;

3) придбання ліцензій на право використання програмного забезпечення системи електронного документообігу;

4) закупівля системного та прикладного програмного забезпечення;

5) організація та безперебійне функціонування каналів зв’язку;

6) інтеграція СЕД до СЕВ ОВВ;

7) навчання персоналу роботі в СЕД;

8) забезпечення засобами електронного цифрового підпису (електронних довірчих послуг) осіб, що будуть працювати в СЕД;

9) модернізація та розширення функціоналу СЕД, придбання додаткових ліцензій за результатами експлуатації;

10) супроводження СЕД її розробниками та забезпечення системного захисту від несанкціонованого, цілеспрямованого порушення цілісності, модифікації (спотворення) та видалення інформації;

11) внесення змін до інструкцій з діловодства, положень про структурні підрозділи та до посадових інструкцій відповідної категорії посадових осіб у зв'язку із впровадженням СЕД.

Результативними показниками Програми є створення та впровадження СЕД у Чернівецькій обласній державній адміністрації, яка забезпечить:

1) автоматизацію та оптимізацію процесів діловодства і документообігу, зокрема: приймання, реєстрацію, попередній розгляд і підготовку до доповіді керівництву;

2) прискорення обміну інформацією між структурними підрозділами обласної державної адміністрації, обласною радою, територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

3) оптимізацію інформаційних потоків між обласною державною адміністрацією та центральними органами виконавчої влади України;

4) облік резолюцій до документів та доведення (передання) до безпосередніх виконавців;

5) узгодження та візування проектів вихідних документів, формування справ, передачу на зберігання в архів тощо;

6) належний постійний контроль за виконанням доручень керівництва обласної державної адміністрації до актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

7) формування електронних справ, створення єдиного архіву документів та супровідної інформації, що поліпшить якість обробки документів і скоротить час на прийняття управлінських рішень;

8) автоматизацію й оптимізацію процесів доступу громадян і бізнесу до публічної інформації та інформації про діяльність органів влади області;

9) запровадження технологій електронного урядування на всіх рівнях владних повноважень з метою надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

1. **Система управління та контролю за ходом виконання Програми**

Відповідальним виконавцем Програми є апарат Чернівецької обласної державної адміністрації. Виконавцями Програми є апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації (далі – Виконавці). Виконавці до 20 січня наступного за звітним року надають відповідальному виконавцеві інформацію про хід реалізації Програми в розрізі заходів, зазначених у додатку №4 «Напрями діяльності та заходи Програми впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки»

Відповідальний виконавець Програми щорічно узагальнює надану інформацію про стан та результати її виконання згідно з додатком № 5 до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням

VI сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03.08.2006 № 80-6/06 та готує звіт на сесію Чернівецької обласної ради.

Забезпечення координації та організації заходів щодо реалізації Програми здійснює апарат Чернівецької обласної державної адміністрації, який щороку до 1 березня подає Чернівецькій обласній раді та Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації звіт про хід виконання Програми згідно з додатком №5 Порядку.

**Керуючий справами обласної ради Микола Борець**