ІНФОРМАЦІЯ про виконання  у 2019 році заходів регіональної програми  забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки

1. Загальна інформація

Регіональна програма забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки (далі - Програма) була розроблена на виконання пункту 2 та 3 статті 111 Бюджетного кодексу України щодо необхідності забезпечення контролю з боку фінансових органів за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу у місцевих бюджетах, Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» від 12.01.2015 №5/2015, стратегічної цілі 2 і операційної цілі 2.4 (завдання «2.4.1.Формування ефективної системи управління регіоном») Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 31-ї  обласної ради VI скликання від 18 червня 2015 №63-31/15 «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року», з метою забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів. Відповідальним виконавцем цієї Програми, яка затверджена рішенням 4-ї сесії обласної ради VII скликання від 15 березня 2016 №27-4/16, є Департамент фінансів обласної державної адміністрації.

На 2019 рік було визначено програмою 3 напрями діяльності, що передбачали виконання 8 заходів. Обсяг коштів обласного бюджету, передбачений програмою на 2019 рік складає 900 тис.грн.; обсяг коштів, затверджений бюджетом на 2019 рік  – 300 тис. грн.

2. Виконання Програми у  2019 році

Обсяг коштів обласного бюджету, затверджений бюджетом на 2019 рік зі змінами складає 300,0 тис.грн. Профінансовано у 2019 році кошти у сумі 300,0 тис.грн., які повністю використані.

Фактично виконані у 2019 році усі три напрями діяльності Програми (забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області; залучення нових користувачів до підключення в інтегровану інформаційно-аналітичну систему (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів; технологічно-організаційні заходи та документальне забезпечення програми), визначені програмою на 2019 рік, які передбачали виконання  восьми заходів, що фінансувалися з обласного бюджету, а саме:

1) забезпечення доступу до віртуальної корпоративної мережі з передавання даних між інформаційно-аналітичними системами Департаменту фінансів облдержадміністрації та Міністерством фінансів України (профінансовано у 2019 році кошти у сумі 45,0 тис.грн., використано у повному обсязі);

2) забезпечення модернізації та оновлення техніки, яка використовується в ІАС, технічне обслуговування або ремонт апаратного і мережевого обладнання, супроводження або оновлення загальносистемного програмного забезпечення, в тому числі ІАС “Місцеві бюджети рівня міста, району” в фінансових управліннях райдержадміністрацій (профінансовано у 2019 році кошти у сумі 96,3 тис.грн., використано у повному обсязі);

3) супровід та обслуговування інформаційно-аналітичної системи «ІС-Про» в Департаменті фінансів обласної державної адміністрації (профінансовано у 2019 році кошти у сумі 25 тис.грн., використано у повному обсязі);

4) здійснення заходів з роз’яснення комплексу переваг, які набувають користувачі інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів (виконано, не потребувало виділення коштів);

5) координація діяльності користувачів Програми з питань, пов'язаних з обміном інформацією на території області (виконано, не потребувало виділення коштів);

6) підтримка в працездатному стані системи електронного та паперового документообігу (в тому числі забезпечення витратними матеріалами для оргтехніки, папером, носіями інформації тощо), задіяної в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів (профінансовано у 2019 році кошти у сумі 82,5 тис.грн., використано у повному обсязі);

7) виконання первинного встановлення програмного забезпечення (профінансовано у 2019 році кошти у сумі 11,2 тис.грн., використано у повному обсязі);

8) забезпечення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи антивірусним захистом (профінансовано у 2019 році кошти у сумі 40 тис.грн., використано у повному обсязі).

3. Ефективність та результативність заходів

Програми у 2019 році

У 2019 році визначені програмою заходи профінансовано в сумі 300,0 тис. грн., що становить 33,3 % до передбаченого Програмою обсягу видатків.

В рамках виконання заходів Програми у 2019 році забезпечено дієздатність інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області, що автоматизує бюджетний процес у фінансових органах обласного, міст обласного значення та районних рівнів.

Крім цього відбулось її  розширення, а саме - постійним, систематичним обміном базами даних були охоплені в тому числі і новостворені об’єднані територіальні громади.

Реалізовано поступову заміну застарілого і зношеного вузлового комп’ютерного обладнання, зокрема серверу, моніторів, мережевого сховища.

Підвищено рівень захисту інтегрованої інформаційно-аналітичної системи завдяки придбанню ліцензії та встановленню двохкомпонентної системи антивірусного захисту (для робочих станцій з віддаленим керуванням і для файлових серверів).

Безперебійна робота інформаційно-аналітичної системи забезпечувала протягом 2019 року формування єдиної бази даних  фінансових показників області  на всіх стадіях бюджетного процесу, коректний формат обміну базами даних і дозволила економити при цьому людські, матеріальні та фінансові ресурси.

Директорка Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації			                        Анжела ДЯКОВА