ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ВЛАСНИЙ ДІМ» на 2016-2020 роки у 2019 році

Виконавцем Програми «Власний дім» є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд).

У 2019 році на Комплексну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі Програма) було затверджено кошти у розмірі 3817,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 700,0 тис. грн.;

- обласного бюджету – 3100,0 тис. грн.;

- Хотинського районного бюджету – 17,5 тис. грн.

За 2019 рік Фондом отримано фінансування з державного, обласного та районних бюджетів у розмірі 2750 тис. грн., в т.ч.:

- спеціального фонду державного бюджету – 700,0 тис. грн.;

- загального фонду обласного бюджету – 1950,0 тис. грн., з них учасникам бойових дій в зоні АТО – 450,0 тис. грн.;

- спеціального фонду обласного бюджету – 100,0 тис. грн.

Фактично Фондом освоєно у 2019 році фінансування в розмірі 2750,0  тис. грн., в т.ч.:

-  з державного бюджету – 700,0 тис. грн.;

- з обласного бюджету – 2050,0 тис. грн.

За отримані кошти протягом 2019 року Фондом профінансовано 17 кредитних угод, в тому числі, 3 кредитні угоди, укладених у 2018 році і 14 кредитних угод, укладених у 2019 році.

Надання кредитів здійснювалося таким чином:

- на нове будівництво – 5 кредитів на суму 1250,0 тис. грн.;

- на придбання та реконструкцію – 2 кредити на суму 397,0 тис. грн.;

- на реконструкцію – 6 кредитів на суму 740,0 тис. грн.;

- на завершення будівництва – 3 кредити  на суму 313,0 тис грн.

- на впровадження енергоефективних технологій – 1 кредит на суму 50,0 тис. грн.

Пільгових безвідсоткових кредитів надано 3 учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС та членам їх сімей на суму 450,0 тис. грн., багатодітним сім’ям – 3 кредити на суму 240,0 тис. грн.

Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2019 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 9950,0 тис. грн., з яких за 2019 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 2750,0 тис. грн.

Середній показник рівня виконання Програми з усіх джерел фінансування до визначеного програмою у 2019 році склав 28%. (Додаток 1).

Так, у 2019 році на фінансування програми з обласного бюджету затверджено 3000,0 тис. грн. по загальному фонду і 100,0 тис. грн. по спеціальному фонду. Освоєно кошти на загальну суму 2050,0 тис. грн., що надало змогу Чернівецькому обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі частково чи повністю профінансувати 15 кредитних угод: 5 кредитних договорів на нове будівництво на суму 865 тис. грн.; 2 кредитних договори на завершення будівництва на суму 163 тис. грн., 5 кредитних договорів на реконструкцію житлових будинків на суму 590 тис. грн., 2 кредитних договори на придбання житла на суму 397 тис. грн. та 1 кредитний договір на впровадження енергоефективних технологій на суму 35 тис. грн.

Відповідно до затвердженої програми «Власний дім» у 2019 році передбачалось збудувати 46 житлових будинки, а фактично вдалося збудувати та завершити будівництво 16 індивідуальних житлових будинків. Тобто даний показник Програми виконано на 35% (Додаток 1).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на        1 кв. м. житла» у 2019 році запланований у розмірі 1800,0 грн., а фактичне виконання становить 1788,6 грн. (Додаток 1). Показник ефективності Програми виконано на 99,4%.

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2019 році на суму 1009,7 тис. грн., при плані погашення 947,0 тис. грн., що на 6,6 % більше планового показника. Зокрема, до обласного бюджету було повернуто 211,9 тис. грн., при плані – 100,0  тис. грн., що на 111,9% більше плану. За час дії Програми вже повернуто кредитів на суму 9,3 млн. грн., тобто 47,6% до суми наданих кредитів за період впровадження Програми.

На жаль, затвердження районних програм відбувається повільно. Із 11 районів затвердили програму на наступний термін 7 районів. На письмові звернення Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо продовження терміну дії програм «Власний дім» районні органи влади не відповідають й ігнорують їх.

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі проводиться постійна робота по інформуванню населення та органів місцевого самоврядування щодо діяльності програми «Власний дім». За 2019 рік Фондом зареєстровано 42 звернення громадян на отримання пільгових кредитів на загальну суму 7,9 млн. грн.

Таким чином, програма «Власний дім» продовжує користуватися попитом серед сільського населення області і тому потребує з кожним роком все більшого фінансування не тільки за рахунок спеціальних фондів, а і за рахунок виділення коштів із загальних фондів бюджетів усіх рівнів.

В.о. директора Департаменту

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                             Богдан БОЙЧУК