Інформація

про хід виконання Комплексної програми «Власний дім»

на 2016-2020 роки у 2020 році

Виконавцем програми «Власний дім» є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд).

У 2020 році на виконання Комплексної програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі - Програма) було затверджено кошти у сумі 3450,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 550,0 тис. грн;

- обласного бюджету – 2900,0 тис. грн.

Фондом отримано та освоєно коштів у сумі 2874,5 тис. грн, в т.ч.:

- спеціальний фонд державного бюджету – 200,0 тис. грн;

- загальний фонд обласного бюджету – 2274,5 тис. грн,

- спеціальний фонд обласного бюджету – 400,0 тис. грн.

За отримані кошти Фондом профінансовано 13 кредитних договорів, в тому числі, 1 кредитний договір, укладений у 2019 році і 12 кредитних договорів, укладених у 2020 році.

Надання кредитів здійснювалося таким чином:

- на нове будівництво – 2 кредити на суму 600,0 тис. грн;

- на реконструкцію (капітальний ремонт) – 2 кредити на суму 400,0 тис. грн;

- на завершення будівництва – 9 кредитів  на суму 1874,5 тис грн.

Пільгових безвідсоткових кредитів надано 3 багатодітним сім’ям на суму 700,0 тис. грн.

Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2020 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 11500,0 тис. грн, з яких з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 2874,5 тис. грн (Додаток 1).

Середній показник рівня виконання Програми з усіх джерел фінансування до визначеного програмою у 2020 році склав 25%.

На фінансування програми з обласного бюджету затверджено 2500,0 тис. грн по загальному фонду і 400,0 тис. грн по спеціальному фонду. Освоєно кошти на загальну суму 2674,5 тис. грн, що надало змогу Чернівецькому обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі частково чи повністю профінансувати 12 кредитних угод.

Відповідно до затвердженої Програми у 2020 році передбачалось збудувати 51 житловий будинок, а фактично вдалося збудувати та завершити будівництво 13 індивідуальних житлових будинків. Тобто даний показник Програми виконано на 25,5% (Додаток 1).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на       1 кв. м. житла» у 2020 році запланований у розмірі 2000,0 грн, а фактичне виконання становить 1505,5 грн. Оскільки, однією із цілей програми є здешевлення вартості житла в сільській місцевості, то зменшення розміру бюджетних коштів витрачених на 1 кв. м. є позитивним результатом 
(Додаток 1).

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2020 році на суму 1355,8 тис. грн, при плані погашення 1049,1 тис. грн, що на 29,3 % більше планового показника. Зокрема, до обласного бюджету було повернуто 415,0 тис. грн, при плані – 400,0  тис. грн, що на 3,7% більше плану. За час дії Програми вже повернуто кредитів на суму 11,4 млн. грн, тобто 50,8% до суми наданих кредитів за період впровадження Програми.

Фондом проводиться постійна робота по інформуванню населення та органів місцевого самоврядування щодо діяльності Програми. У 2020 році зареєстровано 36 звернень громадян щодо отримання пільгових кредитів на загальну суму 9,6 млн. грн.

Таким чином, програма «Власний дім» продовжує користуватися попитом серед сільського населення області і тому потребує з кожним роком все більшого фінансування не тільки за рахунок спеціальних фондів, а і за рахунок виділення коштів із загального фонду бюджетів усіх рівнів.

В.о. начальника управління

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                                 Богдан Бойчук