Додаток  № 4

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з

обслуговування  майна спільної власності територіальних громад» на 2016 – 2018 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності |  | Перелік заходів програми | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| І. | Забезпечення належного інженерно-технічного утримання, експлуатації пам’ятки архітектури «Палац юстиції» та інших приміщень комунального підприємства, проведення ремонту, створення належних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність |  | 1.1. Організація поточного ремонту службових, підсобних приміщень, місць загального користування та забезпечення необхідних матеріалів для виконання робіт матеріалів | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 390,0 300,0 | 120,0 100,0 | 120,0 100,0 | 150,0 100,0 | Збереження та якісне і належне утримання адмінбудівлі «Палац юстиції» та іншого майна комунального підприємства |  |  |
|  |  | 1.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітальних та поточних ремонтів будівель які знаходяться на балансі комунального підприємства. |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 60,0 30,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |
|  |  | 1.3. Проведення часткового ремонту покрівлі, цоколя зовнішніх фасадів, вибіркова заміна вікон в адмінбудівлі вул. Грушевського, 1 із збереженням їхніх архітектурних форм та інші роботи по ремонту майна комунального підприємства |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 160,0 150,0 | 60,0 50,0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | Належне обслуговування та утримання адмінбудівлі, прилеглих територій та іншого майна комунального підприємства |  |  |
|  |  | 1.4. Завершення переобладнання та реконструкція тепломережі та вбудованої котельні в будівлях комунального підприємства |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» та самостійні структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 250,0 50,0 | 250,0 50,0 | - - | - - | Забезпечення якісної роботи системи тепломережі та економії енергоресурсів |  |  |
|  |  | 1.5. Забезпечення належного інженерно-технічного обслуговування, ремонту систем тепло, водо, електро, газопостачання та водовідведення. Проведення переобладнання та реконструкції цегляного димоходу котельні по вул. Грушевського, 1 з врахуванням виникнення точки роси. |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» та самостійні структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 600,0 520,0 | 200,0 150,0 | 200,0 180,0 | 200,0 190,0 | Забезпечення обслуговування системи тепло, водо, електро, газопостачання та водовідведення мереж комунального підприємства |  |  |
|  |  | 1.6. Організація належного утримання, установлення обслуговування, кондиціювання приміщень адміністративної будівлі для створення умов праці для всіх підрозділів. |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 180,0 10,0 | 60,0 3,0 | 60,0 3,0 | 60,0 4,0 | Забезпечення належного утримання, установлення, обслуговування, кондиціювання приміщень адміністративної будівлі для створення умов праці для всіх підрозділів. |  |  |
|  |  | 1.7. Забезпечення охорони, дотримання пропускного та внутрішнього об’єктового режиму в адмібудівлі по вул.. Грушевського, 1, встановлення зовнішнього та внутрішнього відео спостереження |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 150,0 60,0 | 50,0 20,0 | 50,0 20,0 | 50,0 20,0 | Забезпечення охорони, безумовного дотримання вимог пропускного та внутрішнього об’єктового режиму в адмінбудівлі по вул. Грушевського, 1 |  |  |
| ІІ. | Надання транспортних послуг органам виконавчої та представницької влади та обслуго-вування заходів загальнодержав-ного та регіонального рівня, делегацій інших держав, перевезення делегацій області за кордон та в інші регіони з нагоди святкування державних свят та інших заходів | 2.1. Забезпечення транспортного обслуговування загально державн-их, регіональних, виставково-ярмаркових акцій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади |  | 2016-2018 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 100,0 60,0 | 30,0 20,0 | 30,0 20,0 | 40,0 20,0 | Якісне транспортне обслуговування загально держав-них виставково-ярмаркових акцій, тощо |  |  |
| IІІ. | Створення умов для безпечного перевезення пасажирів – учасників заходів загальнодержавного та регіонального рівня | 3.1. Придбання обладнання та інструменту для проведення техобслуго-вування, ремонту та діагностики транспортних засобів в спеціалізованих сервісних центрах |  | 2016-2018 | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - 170,0 | - 50,0 | - 60,0 | - 60,0 | Створення умов для безпечного перевезення учасників заходів |  |  |
|  |  | 3.2. Утримання та ремонт транспортних засобів, придбання комплектуючих, запасних частин та паливно-мастильних матеріалів, тощо |  | 2016-2018 | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 6000,0 1220,0 | 2000,0 380,0 | 2000,0 410,0 | 2000,0 430,0 | Якісна експлуатація, ремонт та утримання в технічно справному стані транспортних засобів |  |  |
|  |  | 3.3. Забезпечення комплексу заходів по дотриманню гігієни, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, тощо |  | 2016-2018 | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 150,0 120,0 | 50,0 40,0 | 50,0 40,0 | 50,0 40,0 | Створення кращих умов для працюючих та дотримання безпечних умов праці |  |  |
|  |  | 3.4. Проведення робіт із забезпеченням технічного захисту боксів індивідуальної парковки транспортних засобів, окремих виробничих приміщень |  | 2016-2018 | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - 270,0 | - 80,0 | - 90,0 | - 100,0 | Забезпечення збереження майна та транспортних засобів |  |  |
| ІV. | Надання платних послуг суб’єктам господарювання, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади | 4.1. Забезпечення якісного надання послуг, згідно з укладеними договорами |  | 2016-2018 | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - 1700,0 | - 580,0 | - 570,0 | - 550,0 | Залучення додаткових коштів для фінансово госпрозрахункової діяльності підприємства |  |  |
| V. | Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності | 5.1. Надання часткової фінансової підтримки для забезпечення соціальних виплат працівникам комунального підприємства та інших витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності |  | 2016-2018 | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 12790,0 - | 3980,0 - | 4330,0 - | 4480,0 - | Збереження діяльності комунального підприємства, недопущення заборгованості по соціальних виплатах та тепло- водо- газо- електропостачання якісне обслуговування адмінбудівлі, забезпечення в повному обсязі повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади області |  |  |
|  |  | Всього вартість заходів по Регіональній програмі на 2016 - 2018 р.р. |  |  | КП «Дирекція з обслугову-вання майна спільної власності територіальних громад» | Всього Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 25810,0 21150,0 4660,0 | 8453,0 6920,0 1533,0 | 8573,0 7020,0 1553,0 | 8784,0 7210,0 1574,0 |  |  |  |

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                                                       М.Борець