ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ «КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ВЛАСНИЙ ДІМ» на 2012-2015 рр.» у 2014 році

Виконавцем Програми є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд).

У 2014 році на Комплексну програму «Власний дім» (далі Програма) затверджено кошти у розмірі 1584,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 700,0 тис. грн.;

- обласного бюджету – 462,7 тис. грн.;

- Глибоцького районного бюджету – 380 тис. грн.;

- Кіцманського районного бюджету – 12тис. грн.;

- Хотинського районного бюджету – 10,0 тис. грн.;

- Кельменецького районного бюджету – 20 тис. грн.

Рішенням сесії Глибоцької районної ради внесено зміни до районного бюджету щодо зменшення фінансування Програми за рахунок коштів загального фонду районного бюджету в сумі 320 тис. грн. та рішенням сесії Чернівецької обласної ради внесено зміни щодо зменшення фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 20 тис. грн.  Таким чином, станом на 01.01.2015 р. на виконання програми „Власний дім” (далі - Програма) затверджено кошти у розмірі 1244,7 тис. грн., зокрема за рахунок коштів:

- державного бюджету – 700 тис. грн.;

- місцевого бюджету – 544,7 тис. грн.

За 2014 рік Фондом отримано фінансування з державного і обласного бюджетів у розмірі 1131,5тис. грн., в т.ч.:

- з державного бюджету – 700,0 тис. грн.;

- з обласного бюджету – 431,5 тис. грн.;

У зв’язку із обмеженнями Казначейства залишились на казначейських рахунках Фонду та не були проведені платежі на суму 196,2 тис. грн.

Фактично Фондом освоєно у 2015 році фінансування в розмірі 935,3 тис. грн., в т.ч.:

-  з державного бюджету – 530,0 тис. грн.;

- з обласного бюджету – 405,3 тис. грн.

Протягом 2014 року Фондом профінансовано 14 кредитних угод, з них 13 кредитних угод, укладених в попередні роки і недофінансованих у зв'язку із діючими обмеженнями на Єдиному казначейському рахунку і одна кредитна угода укладена у 2015 році.  Фінансування за видами кредитування здійснювалоя таким чином:

- 12 угод на кредитування новобудов на загальну суму 783,9 тис. грн.;

- 2 угоди на кредитування завершення будівництва – 151,4 тис. грн.;

За період дії Програми Фондом освоєно 9,8 млн. грн., укладено 191 кредитний договір на житлове будівництво під 3 % річних у гривні, а це означає, що 191 сім’я, завдяки Програмі змогла покращити житлові умови.

Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2014 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 8100 тис. грн., з яких за 2014 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 935,3 тис. грн.

Середній показник рівня виконання Програми до визначеного програмою у 2014 році склав 11,5 %. (Додаток 1).

Відповідно до затвердженої програми «Власний дім» у 2014 році передбачалось збудувати 116 житлових будинки, а фактично вдалося збудувати та завершити будівництво 6 індивідуальних житлових будинків. Тобто даний показник Програми виконано на 5,2 % (Додаток 1).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на 1 кв.м житла» у 2012 році запланований у розмірі 850 грн. та фактично виконаний становить 800 грн. (Додаток 1). Показник ефективності Програми виконано на 100 %. Проведення будівництва власними силами позичальників призводить до істотного здешевлення вартості будівництва.

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2014 році на суму 769,7 тис. грн., при плані 765,0 тис. грн. За час дії Програми вже повернуто кредитів на суму 4,9 млн. грн. або 60,5 % до показника виданих кредитів за період впровадження Програми. Прострочених боргів у позичальників перед Фондом по погашенню кредитів немає.

На даний час затверджено Програму до 2015 року в усіх районах області. Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі проводиться постійна робота по інформуванню населення щодо діяльності програми «Власний дім». Зокрема розміщується інформація на сайті обласної державної адміністрації, на сторінках районних газет і навіть розіслана інформація в сільскі ради області. За 2014 рік Фондом зареєстровано 147 звернень громадян на отримання пільгових кредитів.

З вищевикладеного зрозуміло, що Програма «Власний дім» є актуальною і потребує подальшого впровадження та збільшення обсягів фінансування.

Директор Департаменту

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                              О. Варжевський