|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням IV сесії обласної ради VII скликання від 15 березня 2016 №27-4/16 |
| --- | --- |

РЕГІОНАЛЬНА  ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ

ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ

СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВИМИ

РЕСУРСАМИ  МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ  НА 2016-2020 РОКИ

Чернівці
2016

##### Вступ

Регіональна програма розроблена на виконання пункту 2 та 3 статті 111 Бюджетного Кодексу України щодо необхідності забезпечення контролю з боку фінансових органів за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу у місцевих бюджетах, указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» від 12.01.2015  №5/2015, в частині реалізації заходів у системі управління, контролю, комп’ютерної підтримки та інформаційного забезпечення, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про запровадження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» від 11.07.2013 №517-р, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державного казначейства України» від 11.03.2008  №373 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами» від 04.03.2008  №343 (із змінами), рішення Чернівецької обласної ради щодо створення об’єднаних територіальних громад області, стратегічної цілі 2 і операційної цілі 2.4 (завдання «2.4.1.Формування ефективної системи управління регіоном») Стратегії розвитку Чернівецької області на період до               2020 року, затвердженої рішенням 31-ї  обласної ради VI скликання від 18 червня 2015 №63-31/15 «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року», Меморандуму «Про домовленості стосовно співробітництва та обміну інформацією між Департаментом фінансів обласної державної адміністрації та органами Державного казначейства України, податковими та митними органами, органами Державної фінансової інспекції, головними розпорядниками бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями», схваленого 31.07.2014 відповідно до постанови колегії Департаменту фінансів обласної державної адміністрації № 3 (п. 4.).

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство.

На даний час створена і працює інтегрована інформаційно-аналітична система, що автоматизує бюджетний процес у фінансових органах обласного, міст обласного значення та районних рівнів. Це дозволяє формувати єдину базу даних фінансових показників на всіх стадіях бюджетного процесу, забезпечувати коректний формат обміну даними, економити при цьому людські, матеріальні та фінансові ресурси. В той же час, система управління бюджетними коштами регіонів, яка діє сьогодні, побудована, переважно, на використанні інформації, що формується за територіальним принципом. На різних рівнях територій (село, селище, район, місто, область, а в перспективі і об’єднана громада) відомчі інформаційні потоки, необхідні для ефективного державного управління та місцевого самоврядування, - не поєднуються, що призводить до викривлення інформації з питань життєдіяльності регіону. Змінити таку ситуацію дозволяє діяльність інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів обласного, міст обласного значення та районних рівнів (згодом розширення її до рівнів об’єднаної громади, села, селища і розпорядників бюджетних коштів), яка дає можливість реалізувати автоматизацію функцій, пов’язаних із складанням та виконанням місцевих бюджетів у складі єдиної системи управління місцевими фінансовими ресурсами, і є в свою чергу сегментом загальнонаціональної мережі телезв’язку системи управління державними фінансами (ЗМТЗ СУДФ), стабільна робота якої в Чернівецькій області безпосередньо залежить від безперебійного надання телекомунікаційних послуг Чернівецькою філією ПАТ «Укртелеком».

##### Мета Програми

Метою програми є забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів. ІАС автоматизує поточну облікову, аналітичну та контрольну роботу Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, фінансових органів області, розпорядників коштів місцевих бюджетів у процесі складання проектів місцевих бюджетів, розпису та його виконання, задля здійснення оперативного і коректного обміну даними між Департаментом фінансів обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України, місцевими фінансовими органами, територіальними органами Державного казначейства України, відповідно до опису структур даних, наведених в наказах Міністерства фінансів України «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державного казначейства України» від 11.03.2008  №373 (із змінами) та  «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами» від 04.03.2008  №343 ( із змінами)  і  Меморандумі «Про домовленості стосовно співробітництва та обміну інформацією між Департаментом фінансів обласної державної адміністрації та органами Державного казначейства України, податковими та митними органами, органами Державної фінансової інспекції, головними розпорядниками бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями», схваленого 31.07.2014 відповідно до постанови колегії Департаменту фінансів обласної державної адміністрації № 3 (п. 4.).

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Шляхами розв’язання  проблеми є запровадження в систему  управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області сучасних технологій електронного урядування, при цьому створення умов для активної взаємодії місцевих фінансових органів Чернівецької області між собою, а також удосконалення технології державного управління завдяки підвищенню якості адміністративних та управлінських процесів.

Основними засобами виконання Програми є організаційні та інформаційно-технічні.

До організаційних засобів відносяться: забезпечення адміністрування та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, налагодження інформаційної взаємодії учасників Програми, використання нових моделей управління інформацією для ефективного і коректного обміну інформацією між учасниками Програми.

До інформаційно-технічних засобів відносяться: забезпечення безперебійного функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів,  систем телекомунікації, аналітичної обробки інформації, антивірусного захисту та забезпечення цілісності і коректності відповідних баз даних при обміні ними.

Термін дії програми з 2016 по 2020 роки.

Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

підвищення ефективності використання коштів місцевих громад при плануванні, виконанні та аналізі місцевих бюджетів внаслідок оперативного прийняття виважених управлінських рішень, які базуватимуться на повній і точній інформації, отриманій в результаті підсилених аналітичних можливостей користувачів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів (об’єктів Програми);

підтримка в працездатному стані телекомунікаційної системи, задіяної в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, в тому числі апаратного та мережевого обладнання;

підтримка повної функціональності і працездатності загальносистемного та прикладного програмного забезпечення, недопущення втрат інформації в базах даних, що виникають, в тому числі і внаслідок модифікації програмного коду або бази даних;

забезпечення безперебійного і оперативного обміну інформацією між Департаментом фінансів обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України, місцевими фінансовими органами, територіальними органами Державного казначейства України;

розширення  інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів до рівнів об’єднаної громади, села, селища і розпорядників бюджетних коштів.

Результативні показники Програми зазначені в додатку 3 Програми.

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є Департамент фінансів обласної державної адміністрації, який здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми.

Відповідальність за цільове використання коштів, передбачених на виконання заходів Програми, покладається на Департамент фінансів обласної державної адміністрації .

Департамент фінансів обласної державної адміністрації подає звіт про виконання заходів Програми на розгляд сесії обласної ради одночасно із поданням звіту про виконання бюджету за звітний рік та один раз на рік (до 1-го березня) надає Департаменту економіки обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми відповідно до додатку №5 до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  обласного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Додаток № 1

до Регіональної програми  забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи  управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів  Чернівецької області на 2016-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Бюджетний Кодекс України. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» від 12.01.2015 №5/2015. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про запровадження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» від 11.07.2013 №517-р. Рішення Чернівецької обласної ради «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року» від 18.06.2015 № 63-31/15 |
| 3. | # Розробник програми | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники: | - |
| 5. | # Відповідальний виконавець програми | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
| 6. | # Учасники програми | Місцеві фінансові органи райдержадміністрацій, розпорядники коштів місцевих бюджетів Чернівецької області, об’єднані територіальні громади. |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2016-2020 роки |
| 8. | ### Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.), в тому числі: | ### 1000,00 |
| 8.1 | ### коштів обласного бюджету | ### 1000,00 |
| 9. | ### Основні джерела фінансування програми | обласний бюджет |

##### Керуючий справами обласної ради                           			       М. Борець

Додаток № 2

до Регіональної програми  забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки

Ресурсне забезпечення Регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи  управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів  Чернівецької області

на 2016-2020 роки

(тис.грн.)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |  | 2020 рік |  | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 1000,00 |
| обласний бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 1000,00 |

##### Керуючий справами обласної ради                  		                М. Борець

Додаток № 3

до Регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів  Чернівецької області на 2016-2020 роки

Показники продукту Регіональної програми  забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області  на 2016-2020 роки

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру |  | Вихідні дані на початок дії програми |  | Очікувані результати виконання програми |  |  |  |  |  | Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 рік |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Кількість користувачів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області (далі – об’єктів Програми), де планується первинне встановлення (в першу чергу - об’єднані територіальні громади області, створення яких визначено рішенням 33-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради) | (одиниць) |  | 14 |  |  | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 64 |
| 2. | ## Кількість об’єктів Програми, у яких планується здійснити технічне обслуговування або ремонт апаратного і мережевого обладнання | (одиниць) |  | 14 |  |  | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 64 |
| 3. | ## Кількість об’єктів Програми, у яких планується виконати супроводження або оновлення загальносис-темного та прикладного програмного забезпечення | (одиниць) |  | 14 |  |  | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 54 |
| ІІ. Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розмір видатків по Програмі у розрахунку на одного користувача інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області (далі – об’єкта Програми) | (тис.грн.) |  | 14.3 |  | 8.3 |  | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 3.1 |
| 2. | Розмір видатків по Програмі у розрахунку на проведення одного заходу основного розділу I Програми | (тис.грн.) |  | 4.8 |  | 3.2 |  | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| ІІІ. Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Питома вага кількості користувачів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Черні-вецької області у загальній кількості потенційних її користувачів |  | (%) |  | 5.8 | 10.0 |  | 14.0 | 18.1 | 22.2 | 26.3 | 26.3 |
| 2. | Динаміка приросту кількості виконаних в межах Про-грами завдань (нових встановлень, технічних обслуго-вувань або ремонтів апаратного і мережевого облад-нання, супроводжень або оновлень загальносистем-ного та прикладного програмного забезпечення ) порівняно з відповідним періодом минулого року |  | (%) |  | 0 | 32.3 |  | 32.6 | 24.6 | 19.7 | 16.5 | 16.5 |

Керуючий справами обласної ради	М. Борець

Додаток № 4

до Регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області на 2016-2020 роки

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми забезпечення діяльності та розширення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи  управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів  Чернівецької області на 2016-2020 роки

| № п/п | Перелік заходів програми | Термін виконання (роки) | Виконавці | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Чернівецької області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підтримка в працездатному стані телекомунікаційної системи, задіяної в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 60.0 |  |  | 65.0 |  | 70.0 | 70.0 |  | 70.0 | Безперебійне функціонування інформаційно-аналітичної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернізація та оновлення техніки, яка використовується в ІАС, технічне обслуговування або ремонт апаратного і мере-жевого обладнання користува-чів інтегрованій інформаційно-аналітичній системі (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 81.0 |  |  | 101.0 |  | 96.0 | 71.0 |  | 99.0 | Безперебійне функціонування інформаційно-аналітичної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Супроводження або оновлення загальносистемного та прикладного програмного забезпечення користувачів інтегрованій інформаційно-аналітичній системі (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації, фінансові управління райдержадміністрацій | обласний бюджет |  | 22.0 |  | 25.0 |  | 25.0 | 25.0 |  | 25.0 | Безперебійне функціонування інформаційно-аналітичної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Залучення нових користувачів до підключення в інтегровану інформаційно-аналітичну систему (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення заходів з роз’яснення комплексу переваг, які набувають користувачі інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації, фінансові управління райдержадміністрацій та міських рад | Виділення коштів не потребує | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Забезпечення розширення інформаційно-аналітичної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виконання первинного встановлення програмного забезпечення (в першу чергу - об’єднаним територіальним громадам області) | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 4.0 |  |  | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | Забезпечення розширення інформаційно-аналітичної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення взаємодії інтегрованої інформаційно-аналітичної системи із зовнішніми системами | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації, фінансові управління райдержадміністрацій та міських рад | Виділення коштів не потребує | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ув’язка баз даних користувачів інтегрованій інформаційно-аналітичній системі (ІАС) управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Технологічно-організаційні заходи та документальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1. | Забезпечення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи антивірусним захистом Microsoft System Center Endpoint Protection | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 28.0 |  |  | 0 |  | 0 | 30.0 |  | 0 | Регламентація діяльності системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Координація діяльності користувачів Програми з питань, пов'язаних з обміном інформацією на території області | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | Виділення коштів не потребує | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Забезпечення управління Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Організація утилізації комп’ютерної та офісної техніки в користувачів Програми | 2016-2020 | Департамент фінансів обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 0 |  | 0 | Регламентація діяльності системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обласний бюджет |  |  |  |  |  | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами обласної ради	М. Борець