Додаток № 4 до Положення про порядок формування,

фінансування і моніторингу виконання регіональних

комплексних програм

Напрями діяльності та заходи

регіональної програми підтримки комунального підприємства «Дирекція з

обслуговування  майна спільної власності територіальних громад» на 2013 – 2015 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування тис. грн.. | Фактичні обсяги витрат (вартість) тис. грн.. | Фактичний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| І. | Забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування пам’ятки архітектури «Палац юстиції» та інших приміщень комунального підприємства, проведення ремонту, створення належних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність | 1.1. Проведено поточний ремонт службових, підсобних приміщень, місць загального користування та придбання необхідних для цього матеріалів | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 305,0 - | 122,1 376,6 | Забезпечено належне утримання, технічна експлуатація, санітарне обслуговування пам’ятки архітектури «Палац юстиції», створено належні умови праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі та іншого майна комунального підприємства. |
|  |  | 1.2.Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-оздоблювальні роботи зовнішніх фасадів, внутрішніх дворів та прилеглої території комунального підприємства | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - - | - - | Виготовлення проектно-кошторисної документації |
|  |  | 1.3.Завершення ремонту покрівлі, ремонт внутрішнього двору, навколишніх прилеглих територій та зовнішніх фасадів із частковою заміною вікон із збереженням їхніх архітектурних форм та інші ремонтні роботи майна комунального підприємства | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 160,0 - | - - | Належне обслуговування та утримання адмінбудівлі, прилеглих територій та іншого майна комунального підприємства |
|  |  | 1.4. Завершено переобладнання та реконструкція тепломережі та вбудованої котельні на твердому паливі в будівлях комунального підприємства | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад», самостійні структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 905,0 - | 900,0 - | Придбано та встановлено котел на твердому паливі у вбудованій котельні адмінбудівлі, завершено роботи системи тепломережі |
|  |  | 1.5. Забезпечено охорону пам’ятки архітектури «Палац юстиції», на стадії завершення встановлення зовнішнього та внутрішнього спостереження в адмінбудівлі по вул.. Грушевського, 1 та придбано необхідних для цього матеріали | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 385,0 250,0 | 385,0 213,1 | Забезпечено дотримання вимог пропускного та внутрішнього об’єктового режиму в адмінбудівлі по вул. Грушевського, 1, на стадії завершення встановлення зовнішнього та внутрішнього спостереження в адмінбудівлі по вул.. Грушевського |
|  |  | 1.6. Забезпечено належну безпеку та технічне обслуговування системи тепло, водо, електро, газопостачання та водовідведення мереж комунального підприємства | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - 2400,0 | - 993,2 | Якісно забезпечено лежну безпеку та технічне обслуговування системи, тепло, водо, електро, газопостачання та водовідведення мереж комунального підприємства |
| ІІ. | Транспортне обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації, заходів загальнодержавного та регіонального рівня, делегацій інших держав, перевезення делегацій області в інші регіони з нагоди святкування державних свят та інших заходів | 2.1. Забезпечено транспортним обслуговуванням загальнодержавних виставково-ярмаркових акцій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади | 2013-2015 | Обласна рада, Обласна державна адміністрація, КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 70,0 80,0 | 19,6 55,0 | Якісне транспортне обслуговування загальнодержавних виставково-ярмаркових акцій, тощо |
| ІІІ. | Створення умов для безпечного перевезення пасажирів – учасників заходів загальнодержавного та регіонального рівня | 3.1. Оновлено обладнання для проведення технічного обслуговування, ремонту та діагностики транспортних засобів | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 100 230,0 | 169,7 356,6 | Створено умови для безпечного перевезення учасників заходів |
|  | Проведення ремонту транспортних засобів, приміщень, виробничих майстерень, обладнання та устаткування, іншого майна комунального підприємства, тощо | 3.2. Проведено ремонт транспортних засобів, придбано для цього комплектуючі, запасні частини, пально-мастильні матеріали, інструменти, тощо | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 2495,0 900,0 | 2194,4 1379,2 | Проведена якісна експлуатація, ремонт та утримання в технічно справному стані транспортні засоби |
|  |  | 3.3. Здійснено комплекс заходів щодо дотримання гігієни охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 90,0 180,0 | 25,4 57,6 | Створено більш кращі умови для працюючих та дотримано безпечні умови праці |
|  |  | 3.4. Проведено роботи із забезпечення технічного захисту боксів індивідуальної парковки транспортних засобів, окремих виробничих приміщень | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 40,0 150,0 | - 103,9 | Забезпечено збереження майна та транспортних засобів |
|  |  | 3.5. Забезпечено відновлювальний ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів та бойової техніки підрозділів територіальної оборони, Збройних сил України, Національної гвардії України та Чернівецького прикордонного загону. | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - 205,0 | - 105,8 | 3.5. Забезпечено відновлювальний ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів та бойової техніки підрозділів територіальної оборони, Збройних сил України, Національної гвардії України та Чернівецького прикордонного загону. |
|  |  | 3.6. Забезпечено перевезення військово службовців та доставка техніки до учбових центрів та в зону антитерористичної операції | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 300,0 - | 300,0 68,2 | Забезпечено перевезення військово службовців та доставка техніки до учбових центрів та в зону антитерористичної операції |
| ІV. | Надання платних послуг, суб’єктам господарювання, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади | Забезпечено якісне надання послуг, згідно з укладеними договорами | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | - 3700,0 | - 3091,8 | Залучено додаткові кошти для фінансово госпрозрахункової діяльності підприємства |
| V. | Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності | 5.1. Надано часткову фінансову підтримку для забезпечення соціальних виплат працівникам комунального підприємства та інших витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності | 2013-2015 | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 7810,0 - | 7993,5 - | Збережено діяльність комунального підприємства, недопущено заборгованості по соціальних виплатах та тепло- водо- газо- електропостачання якісного обслуговування адмінбудівлі, забезпечено в повному обсязі повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади області |
|  |  | Всього вартість заходів по Регіональній програмі на 2013 – 2015 р.р. |  | КП «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» | Всього Обласний бюджет Госпрозрахункова діяльність | 20755,0 12660,0 8095,0 | 18910,7 12109,7 6801,0 |  |

Директор КП «Дирекція з ОМСВТГ»                                                                                                                   А.Федорук

Головний бухгалтер                                                                                                                                                Н.Фатенко