ІНФОРМАЦІЯ про виконання  “Комплексної програми створення та забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи регіонального управління в Чернівецькій області на 2011-2015 роки”

за  2015 рік

1. Загальна інформація

“Комплексна програма створення та забезпечення діяльності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи регіонального управління в Чернівецькій області на 2011-2015 роки” (далі - Програма) була затверджена рішенням VIII сесії обласної ради VI скликання від 24.12.2011 № 127-8/11. На 2015 рік було визначено програмою 6 напрямів діяльності, що передбачали виконання 35 заходів. Обсяг коштів обласного бюджету, передбачений програмою на 2015 рік складає 500 тис.грн.; обсяг коштів, затверджений бюджетом на 2015 рік  – 200 тис.грн.

2.  Виконання Програми за  2015 рік

Обсяг коштів обласного бюджету, затверджений бюджетом на 2015 рік зі змінами складає 200,0 тис.грн. Профінансовано у січні – грудні  2015 року кошти у сумі 200,0 тис.грн., які є  фактично використані. Рівень виконання до затвердженого плану складає 100,0 %. Фактично виконаний у  2015 році  1 напрям діяльності Програми (розроблення і впровадження програмно-технічних комплексів) із 6-ти, визначених програмою на 2015 рік, який передбачав виконання чотирьох заходів, що фінансувалися з обласного бюджету, а саме:

1) супровід та обслуговування інформаційно-аналітичної системи “Місцеві бюджети рівня міста, району”   в фінансових управліннях райдержадміністрацій (профінансовано у 2015 році кошти у сумі 24,2 тис.грн.) ;

2) забезпечення доступу до віртуальної корпоративної мережі з передавання даних між інформаційно-аналітичними системами Департаменту фінансів облдержадміністрації та фінансових управлінь райдержадміністрацій (профінансовано у  2015 році кошти у сумі 46,7 тис.грн.);

3)  забезпечення комплексної підтримки функціонування програмно-технічних комплексів Департаменту фінансів облдержадміністрації та фінансових управлінь райдержадміністрацій (профінансовано у 2015 році кошти у сумі 79,1 тис.грн.);

4)  формування та введення в дію резервних баз даних інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (профінансовано у 2015 році кошти у сумі 50,0 тис.грн.).

Таким чином, за звітний період визначені програмою заходи профінан-совано в розмірах, передбачених обласним бюджетом, на загальну суму 200,0 тис.грн.

Фінансування решти заходів у 2015 році передбачалося Програмою з державного бюджету у сумі 2036,0 тис.грн. та за рахунок небюджетних коштів у сумі 759,0 тис.грн. У зв’язку з відсутністю коштів з державного бюджету та небюджетних коштів, реалізація інших заходів, передбачених Програмою , не проводилася.

Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації				                   І. Богатирець