Додаток

до рішення VІ сесії обласної ради VІІ скликання

від 28 липня 2016 р. №119-6/16

Проектні картки Програми 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку

Проектні картки напряму 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул.Небесної сотні до вул.Кутузова м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належного дорожнього покриття вул.Щербанюка, яка є частиною транспортної системи центральної частини м.Чернівців, забезпечення ефективної роботи інженерних мереж, розв’язання проблем щодо належного пересування міським транспортом мешканців територіальної громади міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці (територія Шевченківського району) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 44500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою забезпечення безперервного, безпечного транспортного зв’язку районів міста, промислових та будівельних підприємств, комфортного пасажирського обслуговування жителів міста передбачено здійснити: капітальний ремонт дороги вул.Щербанюка із заміною інженерних мереж та виконанням заходів з покращання екологічного стану навколишнього середовища. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення безпечного транспортного зв’язку районів міста та руху автотранспорту, відповідність проїзної частини вул.Щербанюка нормативним вимогам державних стандартів, благоустрій, покращання екологічного стану міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру, реконструкція дорожнього покриття на вулиці Щербанюка із заміною інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, зливової мережі), влаштування чотирьох автозупинок, виконання комплексу заходів із збереження охорони навколишнього середовища. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 15048,00 | 15048,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м.Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Технічне переоснащення ліфтового господарства, розв’язання проблем щодо належних умов проживання мешканців територіальної громади м. Чернівців у будинках з підвищеною поверховістю шляхом забезпечення безпечної та безперебійної роботи ліфтів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30334 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою забезпечення надійності експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання, створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві міста передбачено здійснити диспетчеризацію ліфтового господарства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, покращання якості житлово-комунальних послуг, забезпечення безпеки роботи лiфтiв. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру, реконструкція (влаштування) системи диспетчеризації ліфтів в м.Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках, встановлення у кабінах ліфтів сучасного дистанційного керування живлення ліфтів, гучномовного зв’язку. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 10050,12 | 10050,12 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада, КП «Чернівціміськліфт». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Житловий мікрорайон по вул. Д.Лукіяновича – будівництво. Захист від підтоплення та відведення поверхневого стоку на території під забудову, обмеженою вул. Д.Лукіяновича та Січової в м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво системи перехвату поверхневих та ґрунтових вод з метою підготовки території для забудови житлового мікрорайону для учасників АТО. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 6500 (учасники АТО та члени їх сімей) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено будівництво споруд системи каналів (відкритих) перехвату поверхневих та ґрунтових вод з північно-східної території, прилеглої до майданчика забудови, системи дренажу (закритих колекторів), системи водовипускних та водопропускних споруд. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 11089 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Досягнення та забезпечення сприятливих умов забудови для житлового мікрорайону по вул. Д.Лукіяновича. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру, виконання робіт будівництва системи відкритих каналів та системи дренажу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 35106,11 | 35106,11 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Житловий мікрорайон по вул. Коломийській (зовнішні мережі водопостачання та каналізації). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво зовнішніх та внутрішньо квартальних мереж водопостачання та каналізації житлового мікрорайону по вул. Коломийській у м. Чернівцях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 2700 (учасники АТО та члени їх сімей) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підключення житлового мікрорайону по вул. Коломийській до міських мереж водопроводу з забезпеченням водою на господарсько-питними потребами в кількості 300 м3/добу та забезпеченням водою на потреби зовнішнього пожежогасіння в кількості 10л/с. Будівництво внутрішньо квартальних мереж водопостачання. Будівництво внутрішньо квартальних мереж каналізації з підключенням їх до напірного колектору діаметром 200мм. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 1393,05 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення житлового мікрорайону по вул.Коломийській мережею водопостачання, каналізацією та розвитком інженерних мереж міста в цілому. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру, виконання робіт з будівництва мереж водопостачання та каналізації. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 12650,51 | 12650,51 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул. Таджицької (вулиці Ізмайлівська, Білоруська, В.Гречаного, Паркова, Ізяславська, Таджицька) в м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезмечення мережею водовідведення та каналізації вулиць Ізмайлівська, Білоруська, В.Гречаного, Паркова, Ізяславська, Таджицька та прилеглих до них вулиць, розвиток мереж каналізації міста, покращення санітарно-епідеміологічного стану міських річок. Виконання Програми каналізування міста Чернівці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 15000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається прокладка каналізаційної мережі із двошарових профільованих труб КОРСИС діаметром 500 мм та діаметром 400 мм. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 1156,21 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розвиток мереж каналізації м. Чернівці та покращення санітарно-епідеміологічного стану міських річок. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виконання робіт з будівництва каналізаційної мережі, відновлення благоустрою та дорожнього полотна вулиць міста, по яким планується прокладання мережі. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 9604,01 | 9604,01 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Оптимізація транспортного сполучення регіону. 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво проспекту Незалежності на ділянці від вул. Сторожинецької до вул. Героїв Майдану. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Перевлаштування інженерних мереж та будівництво автодороги продовження проспекту Незалежності з метою розвантаження руху транспорту по вулицям Героїв Майдану, Сторожинецької та підведення інженерних мереж та забезпечення руху транспорту до житлового масиву обмеженого проспектом Незалежності та вулицями Героїв Майдану, Сторожинецькою, Рівненською. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 12000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається будівництво дороги шириною 50 м та довжиною ділянки, що підлягає будівництву 0,77 км з влаштуванням зупинок громадського транспорту, пішохідних доріжок та тротуарів, стоянки для автомобілів. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 1135,43 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розвиток інфраструктури та інженерних мереж району житлового масиву обмеженого проспектом Незалежності та вулицями Героїв Майдану, Сторожинецькою, Рівненською. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру, виконання будівельних робіт з будівництва дороги та інженерних мереж, благоустрій прилеглих територій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 10000,00 | 10000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення конкурентоспроможності індустріального парку шляхом підведення необхідних інженерних комунікацій. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Новодністровськ та територія прилеглих сіл: Ожеве, Василівка, Білоусівка, Ломачинці, Михалкове, Галиця та Непоротове Сокирянського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 20000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стратегічним пріоритетом міста є розбудова нової промислової зони, яка повинна в майбутньому стати місцем розташування нових високотехнологічних та екологічно безпечних виробничих потужностей. Метою створення індустріального (промислового) парку є формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об'єктів промисловості, логістики та супутнього сервісу. Оскільки, наявність всіх транспортно-інженерних комунікацій є необхідною умовою для залучення прямих інвестицій, заплановано на 2017 рік будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м. Новодністровськ. Газова магістраль, електромережі та дороги є вже в наявності безпосередньо на території індустріального парку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівництво каналізації від території індустріального парку до каналізаційного колектору довжиною 1803 м.п. Будівництво водопроводу питної води ДКП Управління «Тепловодоканал» довжиною 2628 м.п. Отримання додаткової економії за рахунок втілення енергозберігаючих технологій на рівні не менше 30% від існуючого рівня витрат. Покращення урбаністичної екології. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вибір керуючої компанії на конкурсних засадах. Розробка проектно-кошторисної документації (РП). Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 8000,00 | 8000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новодністровська міська рада, керуюча компанія, Міжнародна академія наук і інноваційних технологій, ГС «Асоціація індустріальних парків України». |  |  |  |
| Інше: | Наявність програми та проектів на різних ступенях готовності з потенційними можливостями реалізації. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт мережі водопостачання с.Подвір’ївка Кельменецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Докорінне покращення забезпечення населення села якісною питною водою шляхом капітального ремонту мережі водопостачання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Подвір’ївка Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2300 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою проекту є забезпечення жителів с.Подвір’ївка чистою питною водою. Щорічно, внаслідок зношеності системи водопостачання с.Подвір’ївка Кельменецького району, втрати води складають 1,0 тис.м3. Кількість населення, яке споживає воду з мереж централізованого водопостачання, станом на 01.01.2016 становило 0,3 тис.осіб, потреба у воді − 1,6 тис.м3. Ще близько 2,0 тис. жителів с.Подвір’ївка мають потребу у постачанні їм води. Система водопостачання вичерпала свій ресурс. Більше половини мережі було облаштовано металевою трубою, вода поступає із іржею. Якість питної води за фізично-хімічними показниками не відповідає державним санітарним вимогам не тільки в мережі, а й в існуючих свердловинах. Збільшення кількості споживачів впливає на рівень води в існуючих шахтних криницях. Для забезпечення жителів села якісною питною водою необхідно відремонтувати стару систему водопостачання та встановити енергозберігаючі насоси. Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речовин у питній воді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення с.Подвір'ївка якісною питною водою, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання, покращення екологічного стану села. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Капітальний ремонт мережі водопостачання, що знаходиться у непрацюючому стані. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1483,24 | 1483,24 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Подвір’ївська сільська рада, Кельменецька районна державна адміністрація, Управління Держпрод-споживслужби в Кельменецькому районі. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, прийнято рішення про її затвердження, проведена експертиза. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Вирішення проблем з водопостачанням громад м.Заставна і с.Товтри шляхом реконструкції хімводоочистки та водогону «Юрківці − Заставна», будівництва водогону «Заставна − Товтри». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблем з водопостачанням громад м.Заставна і с.Товтри. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Заставна та с.Товтри Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 10000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Водопостачання є однією з головних умов задоволення фізіологічних потреб людини та задоволення відповідних показників якості життя, забезпечення якісною питною водою жителів області. Водогін «Юрківці − Заставна» Чернівецької області побудований і введений в експлуатацію в 1987 році. Будівництво даного водогону проводилося некондиційними чавунними трубами, за період експлуатації водогін опинився в аварійному стані. З-за частих розривів труб втрати води складають понад 70 відсотків. Існує загроза замерзання водогону в зимовий період. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення водопостачання населення м.Заставна та с.Товтри та усунення аварійності центрального водопроводу. Зменшення втрати води, покращення якості надання житлово-комунальних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації. - Проходження державної будівельної експертизи. - Реконструкція хімводоочистки та водогону «Юрківці − Заставна». - Будівництво водогону «Заставна − Товтри». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 18000,00 | 18000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Заставнівська міська рада, Товтрівська сільська рада, Заставнівське ЖЕУТВЗ. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція мереж водопостачання в смт. Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток житлово-комунальної сфери району, зокрема забезпечення водопостачання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Кострижівка Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мережі водопостачання в смт. Кострижівка прокладались більш, ніж 40 років тому, силами місцевого цукрового заводу із вживаних та використаних на виробництві труб. Більшість мережі ремонту не підлягає, ідуть великі втрати води, що в свою чергу призводить до надмірного використання електроенергії. Єдиний надавач послуг із водопостачання та водовідведення на території смт. Кострижівка − комунальне підприємство Кострижівське УЖКГ, самостійно невзмозі вирішити зазначені проблеми. У 2007 році розроблено проектно-кошторисну документацію на суму 2171,88 тис. грн. та за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам (кошти бюджетної програми «Питна вода) було виділено та освоєно 350 тис. грн. на проведення даних робіт. Замовником та головним розпорядником коштів виступила Заставнівська районна державна адміністрація. Ступінь готовності склав 16%. Надалі фінансування було призупинено. Залишок коштів, необхідних для завершення реконструкції станом на 01.04.2016 склав 3871,24 тис. грн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення системою водопостачання 2700 мешканців селищного населеного пункту. - Зменшення втрати води та затрати електроенергії. - Покращення якості житлово-комунальних послуг для громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Земляні роботи по розробці траншей та колодязів для прокладання мережі водопроводу. - Заміна існуючих водопровідних стальних на водопровідні труби із поліетилену. - Монтаж водопровідних збірних залізобетонних колодязів з установкою кранів. - Установка пожежних гідрантів. - Підключення до місцевого водозабору. - Режимно-налагоджувальні роботи. - Відновлення пошкодженого асфальтового покриття. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 3871,24 | 3871,24 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кострижівська селища рада, Кострижівське управління житлово-комунального господарства, Заставнівська районна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво очисних споруд в смт.Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення якості житлово-комунальних послуг для громади та попередження забруднення р. Дністер. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Кострижівка Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2700 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідність влаштування очисних споруд для очищення побутових стоків населеного пункту виникла через припинення регулярної дії місцевого цукрового заводу, на очисні споруди якого скидались побутові стоки селища. Частина стоків, потрапляла на вищезгадані очисні споруди через насосну станцію. У 2007 році за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам було лише частково закуплено обладнання (придбано 2 установки біологічної очистки BIOTAL) на суму 280 тис. грн. Надалі фінансування було призупинено. Дане обладнання передано в Кострижівське УЖКГ. Впровадження проекту дасть можливість покращити якість надання житлово-комунальних послуг, а головне − не допустити забруднення місцевих водойм. Залишок коштів, необхідних для завершення будівництва станом на 01.04.2016 склав 3050,36 тис. грн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення якісною системою водовідведення 2700 мешканців селищного населеного пункту; - покращення якості житлово-комунальних послуг для громади; - забезпечення економії енергоресурсів та більш якісної очистки стічних вод відповідно до санітарних норм; - недопущення виникнення інфекційних захворювань серед населення; - недопущення забруднення р. Дністер. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Земляні роботи по розробці траншей та колодязів для коригування окремих ділянок існуючої каналізаційної мережі. - Укріплення схилу бетонними лотками. - Установка станції глибокої біологічної очистки стічних вод. - Монтаж каналізаційної мережі з полімерних труб до очисних споруд. - Режимно-налагоджувальні роботи. - Відновлення пошкодженого асфальтового покриття. - Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 3050,36 | 3050,36 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кострижівська селища рада, Кострижівське управління житлово-комунального господарства, Заставнівська районна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.3.4. Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція водопостачання с. Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток житлово-комунальної сфери району, зокрема забезпечення системою водопостачання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Хрещатик Заставнівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Село Хрещатик Заставнівського району відноситься до території з дуже складним водопостачанням. Єдиним джерелом водопостачання є джерело Свято Іоанно-Богословського монастиря, що знаходиться на відстані 2,5 км від села. Джерело монастиря забезпечує питною водою 50% населення, що проживає на території Хрещатицької сільської ради. В 2003 році Львівською геолорозвідувальною експедицією «Західукргеологія» проводилися вишукувальні роботи по виявленню нових вододжерел, але на території села скалиста місцевість і водних артерій не знайшли. На сьогодні загальна протяжність водопроводу становить 7,5 км, водопровідна мережа в незадовільному стані та потребує реконструкції. Для вирішення цієї проблеми виготовлено проектно-кошторисну документацію мереж водопостачання та здійснено відповідну експертизу. Кошторисна вартість реконструкції згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості складає 3161,49 тис. грн, з яких профінансовано та освоєно вартість проектно-вишукувальних робіт на суму 35,75 тис.грн. за рахунок місцевого бюджету. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення системою водопостачання 1022 мешканців населеного пункту. - Забезпечення всіх жителів громади якісною питною водою. - Зменшення втрати води та затрати електроенергії. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розбивання і планування траси; - земляні роботи; - доставлення і розкатування труб; - зварювання труб на бровці траншей або в траншеї; - укладання водопроводів у траншею; - установка пожежних гідрантів; - присипання водопроводу ґрунтом; - випробування на міцність та щільність; - зворотна засипка; - прийняття водопроводу в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 3161,49 | 3161,49 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Заставнівська районна державна адміністрація, Хрещатицька сільська рада, Сільський комітет по водопостачанню с.Хрещатик. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектна картка напряму 1.5. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-рекреаційного) потенціалу

| Номер і назва завдання: | 1.5.5. Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція парку відпочинку в м. Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортної зеленої зони відпочинку та зайняття спортом для городян і гостей міста, використовуючи наявні природні ресурси. Створення умов для змістовного дозвілля дітей та молоді. Організація культурно-мистецьких і просвітницьких заходів (концерти, фестивалі, конкурси, вечори відпочинку). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сокирянська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 11300 (населення ОТГ), туристи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Організація відпочинку і дозвілля мешканців ОТГ є одним із пріоритетних напрямів роботи міської влади. Міський парк площею близько 6,3 га є улюбленим місцем відпочинку багатьох жителів Сокирянщини, гостей міста. Саме тому виникла необхідність реконструкції цього мальовничого куточка Сокирян для відпочинку та дозвілля мешканців ОТГ відповідно до сучасних вимог. Міською радою виготовлено проектно-кошторисну документацію. Кошторисна вартість проекту 2718,52 тис. грн. У рамках реалізації проекту передбачається реконструкція вхідної частини парку, встановлення вхідної арки, будівництво площадки відпочинку з фонтаном, будівництво танцплощадки з естрадою, реконструкція існуючих двох фонтанів, будівництво дитячого майданчика, влаштування та освітлення алей парку та місць для відпочинку, влаштування бігової доріжки та дороги для проїзду транспортних засобів, будівництво туалету. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Безпосереднім результатом проекту буде реконструкція парку відпочинку в м. Сокиряни, що дозволить покращити умови проведення заходів, конкурсів, змагань районного рівня, залучити дітей та дорослих до активного життя, поліпшити дозвілля мешканців, створити належну інфраструктуру. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Благоустрій території міського парку; - реконструкція вхідної частини парку, встановлення вхідної арки; - будівництво площадки відпочинку з фонтаном; - будівництво танцплощадки з естрадою; - реконструкція існуючих двох фонтанів; - будівництво дитячого майданчика; - влаштування та освітлення алей парку та місць для відпочинку; - влаштування бігової доріжки та дороги для проїзду транспортних засобів; - будівництво туалету. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2718,52 | 2718,52 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети, інвестори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна рада, Сокирянська міська рада, інвестори. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні картки Програми 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища

Проектні картки напряму 2.1. Розвиток культури і  духовності

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіномистецький центр на вул. Головній, 140 в м.Чернівцях. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відновлення технічного стану будівлі кінотеатру ім. І.Миколайчука на вул. Головній, 140, її реконструкція та модернізація, створення єдиного кіномистецького центру у м. Чернівці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 260669 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення реконструкції з метою забезпечення надійності об’єкта, його відповідності призначенню та здатності його зберігати необхідні експлуатаційні якості впродовж встановленого терміну експлуатації; збереження цілісності об’єкта та його основних частин та виконання інших вимог, які гарантували б можливість використання об’єкта за призначенням і нормального функціонування технологічного процесу, включаючи вимоги до жорсткості будівельних конструкцій і основ, тепло- і звукоізоляційних властивостей огороджень, їх герметичності, акустичних характеристик; забезпечення можливості розвитку об'єкта та його пристосування до технічних, економічних або соціальних умов, що змінюються. Проектом передбачено застосування заходів з енергоефективності будівлі. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 4250 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення єдиного кіномистецького центру ім. І.Миколайчука у м. Чернівцях з врахуванням забезпечення функціональності конструктивних, естетичних якостей, архітектурної виразності та привабливості об’єкту в цілому. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виконання робіт з реконструкції та благоустрою території з влаштуванням парковки для автотранспорту. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 32389,26 | 32389,26 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво будівлі КБУ «Клуб мікрорайону «Рогізна» на вул. Возз’єднання, 2-А в м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення мешканців мікрорайону «Рогізна» приміщеннями для розвитку культурно-мистецького виховання дітей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 30000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено нове будівництво приміщення, яке буде відноситись до культурно видовищних та дозвіллєвих закладів для обслуговування місцевого населення. Будівля двоповерхова з горищем. В будівлі передбачено один із основних входів, пристосований для відвідування маломобільних груп населення, який буде обладнано пандусом. Будівля функціонально ділиться на два об’єми. На першому поверсі пропонується влаштування концертної зали, приміщення для зберігання костюмів, декорацій та апаратури, кабінет директора та художнього керівника, санвузли, а також велике фойє-вітальня. На другому поверсі повинні розташуватися кімнати гуртків, книгосховище та горище. Проектом передбачено застосування заходів з енергоефективності будівлі. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 2716,97 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення району Садгора приміщенням для культурно-мистецького розвитку дітей та юнацтва. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виконання будівельних робіт, благоустрій прилеглої території, здача в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 8085,70 | 8085,70 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі учбово-методичного центру культури Буковини по вул. Й. Главки, 1-А в м. Чернівцях. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Утримання приміщення центру в нормативному температурному режимі та значна економія енергоносіїв. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 100 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Зростання цін на енергоносії вимагає розв’язання однієї із найважливіших задач − зниження енергозатрат на опалення в процесі експлуатації споруд. Виходячи з різних експертних оцінок, основний об’єм тепловтрат на опалення в будинках, тільки на фасадах будівель звичайної будови, складає від 35 до 45 відсотків. Створення комфортного режиму у громадських будівлях і підтримання його сталим впродовж певного часу досягається неефективними методами: встановлюються додаткові обігрівачі чи холодильні установки, але усе це не усуває головної проблеми – високих тепловтрат. У будівельних нормах ДБН В.2.6−31:2006 «Конструкції будівель та споруд. Теплова ізоляція будівель» вимоги до теплоізоляції нових будинків та будинків, що підлягають реконструкції, збільшені на 20−40%. У зв’язку з цим, для забезпечення високої ефективності капітального ремонту будівлі в рамках енергозберігаючих заходів важливе місце займає заміна вікон та дверних блоків. Реалізація проекту спрямована на зменшення споживання енергоносіїв у 2,5 раза. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Утримання приміщення центру в нормативному температурному режимі. Значне збереження використання енергоносіїв. Привабливий зовнішній вигляд приміщень. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Заміна вікон та утеплення приміщень. - Cтворення відповідного температурного режиму в приміщенні центру для проведення навчання, консультацій, творчих лабораторій, семінарів, виставок, майстер-класів та інших заходів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 639,26 | 639,26 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна державна адміністрація, ПП «Зодчий − Буковина». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по вул. Головній, 44 в с.Рукшин Хотинського району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відновлення та збереження комунального майна сільської ради, підвищення рівня надання культурних, адміністративних послуг населенню. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Рукшинська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 6871 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Рукшинський будинок культури існує з 1947 року. Але з 2007 року після стихійного лиха (повені), внаслідок якого пошкодилось перекриття будівлі. Основна частина сільського будинку культури знаходиться в аварійному стані. Виділення коштів на капітальний ремонт вистачило тільки на перекриття покрівлі, але частково обвалилися стіни та впала стеля будівлі. Вцілілі стіни покрилися пліснявою та грибком, повністю згнила підлога, у непридатному стані знаходяться вікна та двері. Проект спрямований на вирішення зазначених проблем та підвищення рівня надання культурних, адміністративних послуг населенню, відновлення роботи краєзнавчого музею культурної спадщини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збереження та розвиток культурного та історичного надбання громади; - забезпечення належних умов для проведення культурно-масових заходів, зборів; - створення можливостей для проведення гурткової роботи, розвитку творчих та розумових здібностей школярів та молоді. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальні та зовнішньо-оздоблювальні роботи, будівництво автономних очисних споруд, системи водопостачання та водовідведення, благоустрій території, введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 5807,00 | 5807,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рукшинська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | Розроблена проектно-кошторисна документація, отриманий позитивний експертний звіт. |  |  |  |

Проектні картки напряму 2.2. Розвиток науки та освіти

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція існуючого комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» під туристську мультифункціональну базу «Перлина гір» в с. Банилів − Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | З метою забезпечення найрізноманітніших потреб і запитів обдарованих дітей та молоді, а також створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби підростаючого покоління Буковини та її гостей, формування у вихованців туристсько-краєзнавчих гуртків високих патріотичних, моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сторожинецький район Чернівецької області, регіони України та країни Східної Європи (Румунія та Молдова) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Близько 4000 відвідувачів щорічно |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відповідно до рішення №38−4/16 від 15.03.2016 ІV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання «Перлина гір» реорганізовується шляхом приєднання до КЗ «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Протягом 2013−2016 років не працювала у зв’язку з невідповідністю до державних соціальних стандартів, низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення. Створення дитячої мультифункціональної бази «Перлина гір» як структурного підрозділу позашкільного навчального закладу, є інноваційним викликом сьогоденню, крім реконструкції існуючих будівель (їдальні, житлового комплексу, господарських споруд) планується створення спеціалізованих спортивних залів (тренажерного, загальної фізичної підготовки, спеціалізованого для занять боулдерінгом − імітація гірського та скельного рельєфу). На прилеглій території доцільне створення спортивної зони «Парк екстремальних розваг», де розташувати мотузковий парк, обладнаний відповідно до правил з техніки безпеки та памп-трек (велотраса). Створення дитячої туристської бази такого типу буде новацією на теренах області, сприятиме збереженню та зміцненню здоров`я серед вихованців та учнів навчальних закладів області, оволодіння навичками краєзнавчої, природоохоронної, пошукової діяльності та забезпечення якісного рівня надання послуг зі змістовного дозвілля та відпочинку учнівської молоді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. 2. Забезпечення особистісного зростання дитини з урахуванням її здібностей та індивідуальних особливостей. 3.Розвиток транскордонного співробітництва у галузях освіти та туризму. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт. Проведення зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Облаштування території. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 27690,99 | 27690,99 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети, міжнародний донор (грант), інвестори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. |  |  |  |
| Інше: | Підготовлено інвестиційний кошторис станом на 01.04.2016. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ДНЗ) с. Подвір’ївка, Кельменецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі Цілі проекту: | Підвищення якості освіти, доступність та ефективність освіти, приведення начального закладу у відповідність до потреб громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Подвір’ївка Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2300 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В селі існує проблема з проведенням навчального процесу дітей дошкільного віку. Будівля навчального закладу була споруджена ще в 70-х роках минулого століття. Для економії природного газу, збереження тепла, необхідно провести енергозберігаючі заходи: відремонтувати покрівлю даху та замінити дерев’яні вікна на металопластикові. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою, покращення енергоефективності та енергозбереження в приміщенні установи за рахунок заміни та утеплення покрівлі ДНЗ та заміни старих дерев’яних вікон на сучасні енергозберігаючі металопластикові. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення збереження тепла шляхом заміни вікон та облаштування покрівлі в будівлі ДНЗ, внутрішньо-оздоблювальні і зовнішньо-оздоблювальні роботи, забезпечення доступності дошкільної освіти, розвиток дошкільної освіти. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1372,82 | 1372,82 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Подвір’ївська сільська рада, Кельменецька районна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, прийнято рішення про її затвердження, проведена експертиза. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс по вул. Головній, 17 в с. Комарів Кельменецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості освіти, доступність та ефективність освіти, приведення начального закладу у відповідність до потреб громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Комарів та с. Майорка Кельменецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1632 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу розміщений в пристосованому приміщенні, розрахованому на 1 групу дітей – 20 місць. Застаріла будівля існуючого дошкільного підрозділу, яка не забезпечує ведення навчального процесу відповідно до санітарних правил і норм, при наявності нового адміністративного приміщення. Відсутні спортивна та музична зали, методичний та медичний кабінети, внутрішні вбиральні, умивальники з проточною водою. За відсутності місця групове приміщення не обладнане відповідно до Типового переліку сучасними дитячими меблями (дитячі столи, стільчики), меблями для організації сюжетно-рольових ігор, не створені всі розвивальні осередки діяльності дітей. Відсутнє обладнання для організації дослідницько-експериментальної діяльності дошкільнят. Опалення в приміщенні дошкільного підрозділу пічне, використовуються кахельні пічки, які на 50% віддають тепло. Наявна корисна площа не дає можливості перевести якісно навчально-виховний процес, а саме навчальні та розвивальні заняття. Реалізація проекту передбачає наступні інноваційні заходи: - обладнання театрально-хореографічної студії для дітей дошкільного віку; - облаштування творчої майстерні «Роблю все сам, своїми руками»; - облаштування міні-планетарію «Всесвіт» для дітей дошкільного віку; - облаштування Зимового саду; - забезпечення дошкільного підрозділу сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м`яким інвентарем тощо; - оснащення комп’ютерною технікою для покращення навчально-виховного процесу; - повне виконання інваріантної та варіативної частин змісту дошкільної освіти за освітніми лініями. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою на 50% та доведення його до 96%. 2. Забезпечення 100% обов’язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти. 3. Збільшення мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку на 25 місць та введення в експлуатацію об’єкту в 2017 році. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс. Влаштування несучих огороджувальних конструкцій з повнотілої червоної цегли; влаштування бутобетон них фундаментів під перегородки на першому поверсі; розбирання та закладання прорізів в цегляній кладці; заміна віконних та дверних блоків; внутрішні опоряджувальні роботи, влаштування підлог, вентканалів, додаткових входів та евакуаційних виходів з приміщень, пристроїв для само зачинення дверей. Опорядження фасадів, будівництво системи водопостачання та каналізації, системи опалення, влаштування водовідведення покриття по фасадах, придбання устаткування та інвентарю, введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 5233,50 | 5233,50 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кельменецька районна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | Виготовлено проектно-кошторисну документацію (за цінами станом на 01.07.2015), прийнято рішення про її затвердження, проведена експертиза. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво спортзалу та навчально-виховного комплексу в м.Сторожинці по вул.Б. Хмельницького, 112-б Сторожинецького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення дітей дошкільною освітою. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Сторожинець Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1758 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Робочий проект розроблений у 2014 році комунальним підприємством «Сторожинецьке районне архітектурно-виробниче бюро» (ліцензія АВ №590699, головний інженер проекту Данилюк С.З.). Обсяги робіт, витрат та їх вартість наведені у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва, що складає 6251,575 тис. грн. Площа забудови складає 600,5 м2; корисна площа 517,0 м2. Комплексну державну експертизу виконано філією ДП «Укрдержекспертиза» у Чернівецькій області (позитивний висновок комплексної державної експертизи №26-0594-15/2). Проектно-кошторисна документація затверджена наказом №60од від 23.02.2016 по управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту Сторожинецької районної державної адміністрації. Для забезпечення фінансування реалізації проекту згідно рішення сесії Сторожинецької районної ради виділено з освітянської субвенції 1450 тис. грн. Ступінь будівельної готовності об'єкта складає 23% (зведено стіни на рівні вікон). |  |  |  |
| Очікувані результати: | - 1. Завершення будівництва НВК та спортзалу із сучасною матеріально-технічною базою. 2. Забезпечення надання освітніх послуг відповідно до вимог чинного законодавства. 3. Розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до освітніх запитів населення м.Сторожинець. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт. Будівництво спортзалу, системи водопостачання та каналізації, придбання устаткування та інвентарю. Введення в експлуатацію навчально-виховного закладу. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 4801,60 | 4801,60 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сторожинецька районна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт Снячівського дошкільного навчального закладу в селі Снячів по вул.Головній, 15 Сторожинецького району. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення дітей дошкільною освітою. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Снячів та с. Великий Кучурів Сторожинецького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 2000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає капітальний ремонт Снячівського ДНЗ з метою забезпечення дітей дошкільною освітою згідно санітарних норм і правил. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення проведення навчального процесу у відповідності до встановлених вимог, підвищення освітнього рівня дошкільнят та кваліфікаційного рівня педагогів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення утеплення фасаду, заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками, заповнення віконних прорізів готовими блоками. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1995,00 | 1995,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Великокучурівська сільська об'єднана територіальна громада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Розвиток системи освіти впродовж життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція будівлі на вул. Авангардній, 17 під дошкільний навчальний заклад в м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Облаштування дошкільного навчального закладу в приміщенні будівлі на вул. Авангардній, 17 в м. Чернівці. Збільшення місць для виховання дітей віком від 1 до 7 років. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 500 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено реконструкцію трьох будівель – двох господарських та основної будівлі дитячого садка. В основній будівлі передбачено розміщення на першому поверсі: двох ясельних груп з необхідними приміщеннями; універсального залу; необхідних медичних приміщень; кухні; електрощитової; вузла вводу; кабінету логопеда; методичного кабінету; кабінету завідуючого; кабінету психолога та всіх необхідних приміщень санітарно-побутового призначення. На другому поверсі передбачено розміщення чотирьох дошкільних груп з необхідними приміщеннями. В інших двох будівлях передбачено розміщення: пральні; кабінету завгоспа; майстерні; приміщення для зберігання овочів, фруктів та сухих продуктів. Дитячий садок розрахований на 76 дітей з віковими групами: 1−2 роки; 2−3 роки; 3−4 роки; 4−5 років; 5−6 років та 6−7 років. Проектом передбачено застосування заходів з енергоефективності будівлі. У 2016 році міським бюджетом на зазначений проект виділено 6468,58 тис. грн. та планується освоїти зазначені кошти в 2017 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Отримання нового дошкільного навчального закладу, збільшення навчальних місць для виховання дітей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру, виконання будівельних робіт, благоустрій прилеглої території, здача об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 12895,62 | 12895,62 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні картки напряму 2.3. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт приміщень відділень (5 та 6 поверхи) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівська, 2 в м.Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам з нейрохірургічними травмами. Розширення спектру оперативних втручань, у т. ч. впровадження малоінвазивних оперативних втручань, що зменшить інвалідизацію. Тривалість тимчасової непрацездатності перебування на стаціонарному лікуванні, що матиме як прямий, так і опосередкований економічний ефект. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 906900 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» введена в експлуатацію в 1981 році. Станом на 01.04.2016 ліжковий фонд установи 480 ліжок. Середнє число роботи ліжка - 304,72, середнє перебування хворого на ліжку – 7,14 днів, летальність 1,37. На даний час відділення не відповідає сучасним вимогам та стандартам та не дає можливості проведення високотехнологічних оперативних втручань у наявних умовах, оскільки потребує дотримання рівня стерильності середовища операційної, перев'язувальних та відповідних гігієнічних умов палат для перебування пацієнтів. Морально та фізично зношена мережа з водопостачання не дозволяє дотримання належного санітарно-гігієнічного режиму роботи установи. |  |  |  |
| Очікувальні результати: | Реалізація проекту дозволить збільшити кількість пролікованих хворих, підвищить план виконання ліжко-днів, скоротить середній ліжко-день на 1%. Хворі отримають якісне лікування. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 16643,65 | 16643,65 |
| Джерела фінансування: | Державний та обласний бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна державна адміністрація, ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги». |  |  |  |
| Інше: | Проектно-кошторисна документація виготовлена в цінах 2016 року. Експертний висновок документації (від 11.03.2016 №26-0231-16/2) виконано ДП «Укрдержбудекспертиза» філія у Чернівецькій область. Експертний висновок на проектно-кошторисну документацію надано управлінню капітального будівництва облдержадміністрації. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт покрівлі І-го фтизіатричного відділення по вул.І.Богуна, 16 в м.Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Усунення аварійного стану будівлі, яка постійно замокає, в результаті чого руйнується стеля у фтизіохірургічному відділенні, що загрожує безпечному перебуванню хворих та персоналу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Покращення умов лікування для 350 хворих на рік та умов праці для 60 співробітників. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівля побудована та функціонує як протитуберкульозний заклад з 1912 року. Капітальний ремонт даху не проводився жодного разу. На даний час будівля знаходиться у незадовільному стані – протікає дах, руйнується стеля у палатах та кабінетах, руйнується фасад в цілому. Проведення капітального ремонту покрівлі дасть змогу замінити дерев’яну конструкцію та зношену покрівельну сталь на аналогічний матеріал. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить покращити матеріально-технічний стан корпусу, забезпечить безпечне перебування хворих та медичного персоналу в будівлі та на території закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  |  | 683,57 | 683,57 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт фасадів (корпус №3, №5, №6−7, №8, №12) покрівлі корпусу №8, сантехнічних мереж та благоустрою території Чернівецької обласної клінічної лікарні на вул. Головній, 137 м. Чернівці. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надійної експлуатації будівель та споруд, збереження пам’ятки архітектури місцевого значення, підвищення безпеки хворих та персоналу лікарні, покращить енергозберігаючі властивості будівель та покращення санітарно-епідеміологічного режиму лікарні. Покращення умов пересування та транспортування по території лікарні хворих та працівників лікарні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернівецька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 52035 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» введена в експлуатацію в 1886 році. Станом на 01.04.2016 ліжковий фонд установи становить 660 ліжок. Середнє число роботи ліжка – 366,7 днів, середнє перебування хворого на ліжку 10,5 днів, летальність 0,6%. Приміщення відділень не відповідають сучасним вимогам та стандартам, не дають можливості проведення високотехнологічних медичних технологій в даних умовах, оскільки потребують дотримання рівня стерильності середовища операційних, перев’язувальних та відповідних гігієнічних умов палат для перебування пацієнтів. Фасади корпусів, які являються пам’яткою архітектури XIX ст., зношені, штукатурка відвалюється і загрожує травмуванню пацієнтів та персоналу. Морально та фізично зношена мережа водопостачання не дозволяє дотримуватися належного санітарно-гігієнічного, теплового режиму роботи закладу та сталого функціонування в осінньо-зимовий період. Проектом передбачено проведення капітального ремонту фасадів та заміну трубопроводів тепловодопостачання на сучасні (надійні та енергозберігаючі). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення безпечних умов праці співробітників, хворих та відвідувачів, підвищення температурного режиму в приміщеннях та його теплозберігання. Збереження пам’ятки архітектурно-місцевого значення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи. Проведення капітального ремонту фасадів (малярно-штукатурні роботи, улаштування поясків, карнизів, облицювання цоколя плитами). Заміна трубопроводів тепловодопостачання на сучасні (надійні та енергозберігаючі). |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  |  | 4605,00 | 4605,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька обласна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт інфекційного відділення комунального закладу «Путильська ЦРЛ». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення надання якісних послуг охорони здоров’я жителям району та утримання нормальної епідеміологічної ситуації в районі шляхом вчасного виявлення інфекційних захворювань. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Путильський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 26000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення інфекційного відділення КЗ «Путильська ЦРЛ» побудовано у 1975 році. За час експлуатації будівлі капітальний ремонт не проводився жодного разу (тільки поточні). Внаслідок стихійного лиха у 2008 році та у 2010 році будівля інфекційного відділення була підтоплена. В результаті фундамент приміщення фактично зруйновано, не працює дренажна система, вентиляційна система, внутрішня електромережа, водопровідна та каналізаційна мережа. На дані роботи складено проектно-кошторисну документацію згідно дефектного акту. Вартість проведення робіт згідно зведеного кошторису складає 7742,99 тис. грн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення надання якісних медичних послуг жителям району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | У рамках реалізації проекту планується укріпити фундамент, установити систему вентиляції та кондиціонування повітря, здійснити електротехнічні роботи, встановити надійну систему опалення, теплопостачання, водопостачання та каналізації. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 6600,00 | 6600,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Путильська районна державна адміністрація, КЗ «Путильська ЦРЛ». |  |  |  |
| Інше: | Розроблена проектно-кошторисна документація в цінах 2016 року та позитивний експертний висновок експертизи. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи охорони здоров'я. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція будівель і споруд комунальної власності під амбулаторію загальної практики сімейної медицини зі станцією швидкої допомоги в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток мережі медичних закладів відповідно до запитів населення громади з урахуванням демографічних показників. Зменшення соціальної напруги в суспільстві. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Мамалигівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 12667 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | До Мамалигівської об’єднаної територіальної громади входять населені пункти: Мамалига, Кошуляни, Драниця, Подвірне, Стальнівці, Балківці та Несвоя. З 01 січня 2016 року на баланс Мамалигівської сільської ради були передані заклади охорони здоров’я: ФАП №1 села Мамалига та ФАП №2 села Кошуляни. На сьогодні рішенням сесії Мамалигівської сільської ради від 30.05.2016 №03 «Про утворення амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Мамалига Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області» вищевказані фельдшерсько-акушерські пункти об’єднані в амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Наразі постало питання розміщення амбулаторії. Реконструкція існуючої будівлі комунальної власності, розташованої за адресою: вул. Головна, 40-Б в селі Мамалига дозволило б вирішити зазначену проблему. Реалізація проекту сприятиме підвищенню ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення сучасного медичного закладу; - створення нових робочих місць; - модернізація матеріально-технічної бази. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних робіт, внутрішньо-оздоблювальних і зовнішньо-оздоблювальних робіт, будівництво мережі водопостачання та каналізації, благоустрій території, введення об’єктів в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 6593,53 | 6593,53 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мамалигівська сільська рада, Мамалигівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Проектні картки Програми 3. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища

Проектні картки напряму 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій.

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція котельні з встановленням двох комплексів нагріву на базі високовольтних електрокотлів з акумуляцією тепла потужністю 3,2 МВт (2,75 ГКал) та 1,0 МВт (0,86 ГКал) за адресою м-н Сонячний, 1/1 м. Новодністровськ Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Зменшення об’ємів споживання природного газу. - Скорочення антропогенних викидів до атмосферного повітря за рахунок заміни існуючого газового котельного обладнання на альтернативні джерела опалення. - Підвищення комфортних умов перебування в будівлях соціальної сфери м.Новодністровськ. - Зниження витрат з утримання котельного обладнання. - Зменшення собівартості Гкал теплової енергії за рахунок впровадження новітніх технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Новодністровськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 11000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одними із найбільш гострих проблем розвитку держави залишаються проблеми ефективного використання енергоресурсів. Гостро стоїть проблема впровадження енергозберігаючих заходів у соціальній сфері. Даний проект передбачає заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива в закладах соціальної сфери міста шляхом встановлення додаткової системи опалення бюджетних установ міста Новодністровська шляхом використання електричного тепло-акумуляційного обігріву. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращення умов комфортного перебування в приміщеннях соціальної сфери, закладах охорони здоров’я та закладах освіти і культури. - Зменшення викидів СО2, що при впровадженні проекту будуть прирівнюватись нулю. - Зниження вартості Гкал тепла. - Можливість акумулювання вивільнених при зниженні витрат на енергоносії коштів на розвиток інфраструктури міста. - Можливість використання дешевої (нічної) електроенергії для обігріву приміщень, що обслуговують соціальну сферу міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста. - Розроблення проектно-кошторисної документації на підставі уточнення технологій, типу обладнання та переліку робіт. - Встановлення нового котельного обладнання. - Будівельні-монтажні роботи, які пов’язані з реконструкцією приміщення нової котельної. - Будівництво нових ділянок тепломережі. - Реконструкція абонентських вводів в будівлях. - Реконструкція комплексної трансформаторної підстанції (КТП) та прокладання кабельних ліній до котельної. - Пусконалагоджувальні роботи. - Роботи з під’єднання існуючої газової котельної до нової схеми тепло забезпечення міста. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 − 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 484,79 | - | 26874,27 | 27359,06 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новодністровська міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція вуличного освітлення у смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання електроенергії. Збільшення терміну служби світлодіодних світильників. Скорочення викидів парникових газів. Покращенню соціально-психологічного клімату в сільській громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Селище Лужани та прилеглі до нього населені пункти Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 13000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення енергоощадних, екологічно безпечних, високоефективних світлодіодних світильників замість фізично зношених світильників. Нові світильники встановлюються на існуючі та на запроектовані нові кронштейни на існуючих опорах та на запроектовані нові кронштейни згідно з проектом на нових опорах. Заміна голих проводів 3-фазних пошкоджених ліній на самонесучі ізольовані проводи, які монтуються на існуючих залізобетонних опорах за допомогою лінійної арматури. Часткове встановлення нових опор, прокладання на нововстановлених опорах повітряних ліній із самонесучих ізольованих проводів. Термін окупності проекту становить 9 років. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1кВ – 63 м. Монтаж траверс на опорі – 18 шт. Встановлення світильників – 118 шт. Зменшення споживання електроенергії – 22224 кВт/год в рік. Скорочення викидів парникових газів – 30,12 тонн СО2. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція вуличного освітлення у смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій: - демонтажні роботи; - будівельно-монтажні роботи; Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 856,26 | 856,26 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Лужанська селищна рада, ПП «ЕЛМА». |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція вуличного освітлення у с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання електроенергії. Збільшення терміну служби світлодіодних світильників. Скорочення викидів парникових газів. Покращенню соціально-психологічного клімату в сільській громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Село Мамаївці та прилеглі до нього населені пункти Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 15000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення енергоощадних, екологічно безпечних, високоефективних світлодіодних світильників замість фізично зношених світильників. Нові світильники встановлюються на існуючі та на запроектовані нові кронштейни на існуючих опорах та на запроектовані нові кронштейни згідно з проектом на нових опорах. Заміна голих проводів 3-фазних пошкоджених ліній на самонесучі ізольовані проводи, які монтуються на існуючих залізобетонних опорах за допомогою лінійної арматури. Часткове встановлення нових опор, прокладання на нововстановлених опорах повітряних ліній із самонесучих ізольованих проводів. Економія коштів після реалізації проекту становитиме 245,607 тис. грн. Термін окупності проекту становить 6 років. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1кВ – 120 м. Монтаж траверс на опорі – 112 шт. Встановлення світильників – 207 шт. Зменшення споживання електроенергії – 84319 кВт/год в рік. Скорочення викидів парникових газів – 103,46 тонн СО2. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція вуличного освітлення у с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій: - демонтажні роботи; - будівельно-монтажні роботи; Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1469,03 | 1469,03 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мамаївська сільська рада, ПП «ЕЛМА». |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція вуличного освітлення у с.Ставчани Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання електроенергії. Збільшення терміну служби світлодіодних світильників. Скорочення викидів парникових газів. Покращенню соціально-психологічного клімату в сільській громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Ставчани, Малятинці, Южинець, Шишківці, Киселів, Борівці Кіцманського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 8750 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення енергоощадних, екологічно безпечних, високоефективних світлодіодних світильників замість фізично зношених світильників. Нові світильники встановлюються на існуючі та на запроектовані нові кронштейни на існуючих опорах та на запроектовані нові кронштейни згідно з проектом на нових опорах. Заміна голих проводів 3-фазних пошкоджених ліній на самонесучі ізольовані проводи, які монтуються на існуючих залізобетонних опорах за допомогою лінійної арматури. Часткове встановлення нових опор, прокладання на нововстановлених опорах повітряних ліній із самонесучих ізольованих проводів. Економія коштів після реалізації проекту становитиме 119,85 тис. грн. Термін окупності проекту становить 9 років. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1кВ – 65,5 м. Монтаж траверс на опорі – 129 шт. Встановлення світильників – 167 шт. Зменшення споживання електроенергії – 31452 кВт/год в рік. Скорочення викидів парникових газів – 38,59 тонн СО2. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція вуличного освітлення у с.Ставчани Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій: демонтажні та будівельно-монтажні роботи. Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1088,74 | 1088,74 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ставчанська сільська рада, ПП «ЕЛМА». |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Проектні картки напряму 3.2. Збалансоване природокористування, раціональне використання надр, земельних, лісових, водних та інших ресурсів краю

| Номер і назва завдання: | 3.2.1 Підтримка цінних заповідних територій та екосистем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю. Гагаріна − Нахімова в м. Чернівці |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення стабілізації зсуву мікрорайону вул. Ю.Гагаріна − Нахімова шляхом реконструкції водопонижуючих свердловин над водовідвідною галереєю. Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Чернівці |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 43190 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на збереження технічного стану забудов історичного ареалу, зменшення техногенних процесів довкілля, стабілізацію зсувного процессу шляхом влаштування водопонижуючих свердловин та спостережних свердловин над існуючою водовідвідною галереєю на вул. Ю. Гагаріна − Нахімова. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення збереження унікальної архітектурної пам’ятки, світової культурної спадщини ЮНЕСКО − Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. - Забезпечення технічного стану забудов громадського та житлового призначення історичного ареалу. - Припинення активізації зсуву прилеглої території до Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. - Формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності людей на території проектного впливу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення тендеру; влаштування 51 водопонижуючих свердловин, над кожною свердловиною колодязю та 12 спостережних свердловин для контролю за роботою водопонижуючих свердловин. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 8157,06 | 8157,06 |
| Джерела фінансування: | Державний та міський бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецька міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.3. Створення сміттєпереробних підприємств, забезпечення утилізації відходів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Комплексне управління твердими побутовими відходами в м.Хотин Чернівецької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект має на меті покращити надання послуг населенню по збору та вивозу твердих побутових відходів на території міста Хотин (придбання сміттєвозу та 300 сміттєвих баків). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Хотинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 25000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На першому етапі − охопити послугами зі збору та вивезення відходів 100% населення міста, вибрати місце та виконати проектні роботи сміттєсортувального майданчику, визначення обсягів з впорядкування та реконструкції існуючого полігону, організувати підприємство по сортуванню вторинної сировини, принципово вирішити питання фінансування Програми на наступні роки та розпочати агітаційну та освітницько-виховну роботу з населенням. На другому етапі ̵ запровадити роздільний збір у місті, облаштувати полігон, організувати сортування вторинної сировини, обновити парк контейнерів та придбати сміттєвоз, запровадити на всій території міста контейнерний збір відходів, закупити обладнання для поводження з будівельними та великогабаритним відходами, запровадити збір будівельних та великогабаритних відходів, ліквідувати несанкціоновані звалища відходів, запровадити систему збору небезпечних відходів, виконати будівельні роботи на сміттєсортувальному майданчику, закупити необхідне обладнання для сортування вторинної сировини, налагодити систему сортування та збуту вторинної сировини, створити мережу приймальних пунктів вторинної сировини та облаштувати полігон твердих побутових відходів. На третьому етапі − впровадити всі заходи, які з тих чи інших причин не вдасться виконати на другому етапі, максимально зменшити кількість відходів, що потрапляють на полігон, також спланувати дії з поводження з твердими побутовими відходами на майбутнє. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження роздільної системи збору ТПВ дозволить сортувати біля 50% відходів. Покращення надання послуг населенню по збору та вивозу твердих побутових відходів на території міста Хотин. Покращення екологічної ситуації в районі, у т. ч. басейні річки Дністер. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання лінії по сортуванню сміття, 300 контейнерів для роздільного збору ТПВ, сміттєвозу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 5800,00 | 5800,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Хотинська міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.3. Створення сміттєпереробних підприємств, забезпечення утилізації відходів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Організація сміттєсортування шляхом співробітництва громад. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Недопущення забруднення та засмічення територій населених пунктів. Зменшення утилізації ТПВ на сміттєзвалище. Отримання прибутку від реалізації вторсировини. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вижниця, с. Чорногузи, с. Виженка, с. Багна, с. Іспас, с. Черешенька, с. Мілієве, с. Банилів Вижницького району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 24397 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Недопущення забруднення та засмічення територій населених пунктів. Зменшення утилізації ТПВ на сміттєзвалище. Отримання прибутку від реалізації вторсировини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення утилізації ТПВ на сміттєзвалище. Отримання прибутку від реалізації вторсировини. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання та встановлення сортувальної лінії ТПВ. Придбання двох сміттєвозів. Придбання контейнерів для сміття в кількості 7000 шт. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | – | 7400,00 | 7400,00 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Вижницька міська рада, Виженська, Багнянська, Черешенська, Чорногузівська, Іспаська, Міліївська та Банилівська сільські ради. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

- Керуючий

справами обласної ради                                                                           М. Борець