ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ВЛАСНИЙ ДІМ» на 2012-2015 рр. у 2015 році

Виконавцем Програми є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд).

У 2015 році на Комплексну програму «Власний дім» на 2012-2015 рр. (далі - Програма) затверджено кошти у розмірі 1027,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 500,0 тис. грн.;

- обласного бюджету – 437,4 тис. грн.;

- Глибоцького районного бюджету – 60 тис. грн.;

- Кіцманського районного бюджету – 30 тис. грн.

Рішенням сесії Глибоцької районної ради у грудні 2015 року внесено зміни до районного бюджету щодо збільшення фінансування Програми за рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету в сумі 50 тис. грн.

Також у листопаді-грудні Мінрегіоном України збільшено фінансування Програми за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету на загальну суму 120 тис. грн.

Таким чином, на 2015 рік на виконання Програми затверджено кошти у розмірі 1197,4 тис. грн., зокрема за рахунок коштів:

- державного бюджету – 620 тис. грн.;

- місцевого бюджету – 577,4 тис. грн.

Отримано Фондом фінансування у 2015 році в сумі 1035,6 тис. грн. грн., в тому числі.:

- з державного бюджету – 620,0 тис. грн.;

- з обласного бюджету – 415,6 тис. грн.;

Отримані кошти освоєно в повній сумі.

За отримані кошти у 2015 році Фондом профінансовано 12 кредитних угод.

Фінансування за видами кредитування здійснювалося таким чином:

- 7 угод на кредитування новобудов на загальну суму 783,9 тис. грн.;

- 4 угоди на кредитування завершення будівництва – 151,4 тис. грн.;

- 1 угода на придбання житла – 100 тис. грн.

Всього за період дії Програми Фондом укладено 196 кредитних угод та освоєно 10,8 млн. грн. коштів державного, обласного та районних бюджетів Завдяки дії Програми змогли покращити житлові умови 196 сімей.

Треба відмітити, що потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2015 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 8650 тис. грн., з яких за 2015 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 1035,6 тис. грн., що складає 12% до показника затвердженого Програмою.

Відповідно до затвердженої програми «Власний дім» у 2015 році передбачалось збудувати 124 житлові будинки, а фактично вдалося збудувати та завершити будівництво 6 індивідуальних житлових будинків. Із-за недостатнього фінансування показник Програми виконано на 25 % (Додаток).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на 1 кв.м житла» у 2015 році запланований у розмірі 850 грн. та фактично виконання становить 800 грн. (Додаток). Показник ефективності Програми виконано на 100 %. Проведення будівництва власними силами позичальників призводить до істотного здешевлення вартості будівництва.

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2015 році на суму 747,3 тис. грн., при плані 841,2 тис. грн. Прострочених боргів у позичальників перед Фондом по погашенню кредитів немає.

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі проводиться постійна робота по інформуванню населення щодо діяльності Програми. Зокрема розміщується інформація на сайті обласної державної адміністрації, на сторінках районних газет. За 2015 рік Фондом зареєстровано 202 звернення   громадян на отримання пільгових кредитів.

На даний час Фондом розроблено Програму на 2016 -2020 роки, яка була затверджена рішенням сесії від 15 березня 2016 р. №24-4/16.

З вищевикладеного зрозуміло, що Програма «Власний дім» є актуальною і потребує подальшого впровадження та збільшення обсягів фінансування.

Директор Департаменту

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                              О. Варжевський