ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ВЛАСНИЙ ДІМ» на 2016-2020 роки у 2016 році

Виконавцем Програми «Власний дім» є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд).

У 2016 році на Комплексну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі Програма) було затверджено кошти у розмірі 1554,3 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 500,0 тис. грн.;

- обласного бюджету – 921,8 тис. грн.;

- Глибоцького районного бюджету – 100 тис. грн.

За 2016 рік Фондом отримано фінансування з державного, обласного та районних бюджетів у розмірі 1421,8 тис. грн., в т.ч.:

-    спеціального фонду державного бюджету – 500,0 тис. грн.;

- загального фонду обласного бюджету   – 600,0 тис. грн.;

- спеціального фонду обласного бюджету – 221,8 тис. грн.;

- спеціального фонду районних бюджетів – 100,0 тис. грн.;

Фактично Фондом освоєно у 2016 році фінансування в розмірі 1421,8 тис. грн., в т.ч.:

-  з державного бюджету – 500,0 тис. грн.;

- з обласного бюджету – 821,8 тис. грн.;

- з Глибоцького районного бюджету – 100 тис. грн.

Протягом 2016 року Фондом надано 7 кредитних угод, в тому числі:

- 3 угоди на кредитування новобудов на загальну суму 754 тис. грн.;

- 2 угоди на кредитування завершення будівництва – 267,8 тис. грн.;

- 2 угоди на придбання житла  – 400,0 тис. грн.

Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2016 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 3715 тис. грн., з яких за 2016 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 1421,8 тис. грн.

Середній показник рівня виконання Програми з усіх джерел фінансування до визначеного програмою у 2016 році склав 38 %. (Додаток 1).  І необхідно відмітити що по коштах обласного бюджету цей показник склав 76%. При плані фінансування програми в сумі 1080 тис. грн., фактично обласним бюджетом затверджено кошти в сумі 821,8 тис. грн. В 2016 році значно збільшився обсяг фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету порівняно з попередніми роками. Так, у 2016 на фінансування програми з обласного бюджету затверджено 700 тис. грн. по загальному фонду і 221,8 тис. грн. по спеціальному фонду. Освоєно кошти на загальну суму 821,8 тис. грн. що надало змогу Чернівецькому обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  частково профінансувати 6 кредитних договорів: 2 кредитних договори на нове будівництво, 2 кредитних договори  на завершення будівництва та 2 кредитних договори на придбання житла, в тому числі, профінансовано 2 кредитних договори, укладені з учасниками бойових дій в зоні АТО на загальну суму 400 тис. грн.

Відповідно до затвердженої програми «Власний дім» у 2016 році передбачалось збудувати 17 житлових будинки, а фактично вдалося збудувати та завершити будівництво 3 індивідуальних житлових будинків. Тобто даний показник Програми виконано на 18 % (Додаток 1).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на       1 кв. м житла» у 2016 році запланований у розмірі 1225 грн. та фактичне виконання становить 1811 грн. (Додаток 1). Показник ефективності Програми виконано на 148%  Зростання розміру бюджетних коштів на 1 кв.м. пов'язане із постійним збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом 2016 року.

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2016 році на суму 725,3 тис. грн., як і було заплановано. За час дії Програми вже повернуто кредитів на суму 6,4 млн. грн. – 52,6 % до суми наданих кредитів за період впровадження Програми. Прострочених боргів у позичальників перед Фондом по погашенню кредитів немає.

На жаль, затвердження районних програм відбувається дуже повільно. Із 11 районів затвердили програму на наступний термін тільки 5 районів. На письмові звернення Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо продовження терміну дії програм «Власний дім»  районні органи влади не відповідають і навіть можна сказати ігнорують їх.

Як і в попередні роки найактивнішим щодо впровадження програми «Власний дім» залишається Глибоцький район. У 2016 році Глибоцький район на виконання Програми затвердив 100 тис. грн., а з початку               впровадження Програми  60 сільських мешканців  району, завдяки розумінню районною владою важливості Програми, змогли покращити житлові умови.

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі проводиться постійна робота по інформуванню населення щодо діяльності програми «Власний дім». За 2016 рік Фондом зареєстровано 218 звернень громадян на отримання пільгових кредитів на загальну суму 34,4 млн. грн.

Таким чином, програма «Власний дім» стає дедалі популярнішою серед сільського населення області і тому потребує з кожним роком все більшого фінансування не тільки за рахунок спеціальних фондів бюджету, а і за рахунок виділення коштів із загальних фондів бюджетів усіх рівнів.

Начальник управління

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                               О. Варжевський