# ЗАТВЕРДЖЕНО рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 № 196-17/17

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА «ЕКОЛОГІЯ»

У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016 – 2018 РОКИ

(нова редакція)

2017

І. Загальна характеристика

Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016 – 2018 роки (нова редакція)

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва законодавчого акту та/або розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» |
| 3. | Розробник програми | Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів, управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, районні державні адміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації |
| 6. | Учасники програми | Державна екологічна інспекція у Чернівецькій області, Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів, Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, Чернівецька міська рада, Чернівецька обласна станція захисту рослин, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівецький обласний центр з гідрометеорології, лісогосподарські підприємства області, користувачі мисливських угідь, національні природні парки області, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Чернівецька та Новодністровська міські ради, підприємства, що здійснюють видобуток корисних копалин |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2016-2018 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний, обласний та інші місцеві бюджети |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн.) | 823426,0 |
| 9.1. | в тому числі бюджетних коштів (тис. грн.) | 782216,0 |
|  | - з них коштів обласного бюджету (тис. грн.) | 12046,0 |
| 10. | Основні джерела фінансування програми | Державний, обласний та інші місцеві бюджети, у тому числі спеціальні фонди (фонди охорони навколишнього природного середовища) |

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки в новій редакції (далі – Програма) розроблена на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  а також відповідно до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, що затверджена рішенням ХХХI сесії обласної ради VІ скликання від 18 червня 2015 р. № 63-31/15, та спрямована на розв’язання таких проблем:

1. Забруднення водних об’єктів стічними водами, руйнівна дія вод під час повеней

У порівнянні з 2014 роком динаміка водокористування в області зменшилась. В 2015 році забрано 90,2 млн. м3 води з поверхневих і підземних природних джерел, що складає 64,9% від попереднього року. Проте, незважаючи на те, що область має значні водні ресурси (4 місце в Україні), водна проблема залишається актуальною. Це пов’язано, насамперед, із  забрудненням водних об’єктів, зокрема транскордонних річок Прут, Сірет і Дністер недостатньо очищеними стічними водами.

Основними забруднювачами є підприємства житлово-комунального господарства, що у 2015 році скинули 15,9 т забруднюючих речовин (в основному ДКП «Чернівціводоканал» - 14,8 т). Загалом,  у 2015 році у водні об’єкти скинуто 2,3 млн. м3 забруднених вод (недостатньо очищених та без очистки).

Це пов’язано з тим, що із 46 каналізаційно-очисних споруд області 26 (56,5%) працюють неефективно, зокрема потребують реконструкції очисні споруди міст Чернівці, Вижниця, Хотин, Заставна, Новоселиця, Сторожинець, смт Глибока, смт Кострижівка Заставнівського району та смт Берегомет Вижницького району. Каналізаційно-очисних споруд не мають м. Вашківці Вижницького району та м. Герца.

На діючих очисних спорудах області очистка стічних вод проводиться малоефективно, оскільки більшість із них фізично застарілі, біологічна очистка виведена з ладу, а розпочате будівництво нових очисних споруд за відсутністю коштів не завершене.

Система протиповеневого захисту області включає 130 км захисних дамб і берегозахисних споруд, які охороняють від затоплення і руйнування понад   20 тис.га сільськогосподарських угідь, 80 населених пунктів, десятки кілометрів доріг і господарських об’єктів.

Часті паводки, зокрема паводки 2008 та 2010 років, створюють  підняття рівня води гірських річок до 5-6 м. Крім того, мають місце систематичні порушення водоохоронного законодавства: вибирання гравію з річок, забудова водоохоронних зон, самовільна забудова зсувних схилів та зон ймовірного затоплення, засмічення русел малих річок побутовими відходами та гірських річок відходами лісозаготівлі, а також природні процеси, такі як замулення.

Тому, будівництво та реконструкція протипаводкових споруд, проведення берегоукріплювальних і руслорегулюючих робіт, а також розчистка русел річок і меліоративних каналів були і залишаються важливими напрямками в системі водогосподарських та природоохоронних заходів.

Окремою складовою охорони водних ресурсів області є збереження        р. Дністер, на якій знаходиться Дністровське водосховище, що, в свою чергу, входить до Переліку екологічно-небезпечних об’єктів області.

2. Забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними джерелами

Впродовж останніх років у повітряний басейн області щорічно викидається в межах 30 – 40 тис. т шкідливих речовин.

Так, в 2015 році в атмосферне повітря викинуто 34,1 тис. т забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.

Викиди в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела 158 організацій та підприємств області, з яких 43 або 27,2% розташовані у м. Чернівці. За цей період викинуто в повітря 3239,9 т забруднюючих речовин, що на 28% більше, ніж у 2014 році. В середньому по області одним підприємством було викинуто по 20,5 т шкідливих речовин. На одну особу населення у 2015 році в області викинуто 3,6 кг забруднюючих речови, а щільність викидів на 1 км2 складає 0,4 т.

У структурі викинутих забруднюючих речовин найбільшу частку займали речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 968 т, оксид вуглецю – 848 т, діоксид та інші сполуки сірки – 492 т.

Найбільшими промисловими забруднювачами повітряного басейну Буковини у 2015 році є: ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» – 572,1 т, ПАТ «Чернівецький цегельний завод №3» − 305,7 т, ТзОВ «Буковинська цегла» − 162,5 т, ТзОВ «Новодністровський бетонно-розчинний завод» − 150,2 т, СТзОВ «Котелеве» − 110,6 т.

За видами економічної діяльності найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в 2015 році є переробна промисловість, на яку припадає 1761,4  т або 54,4% від загальної кількості викидів. Це 115,8% в порівнянні з 2014 роком, що пов’язане зі зростанням обсягів виробництва у галузі. Проте, підприємствами переробної галузі не здійснюється виконання повітроохоронних заходів на належному рівні. За статистичною інформацією, у 2014 році на повітроохоронні заходи підприємствами витрачено всього    264,8 тис. грн.

Загалом, зростання обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел відбулось в усіх районах області, та, зокрема, у               м. Чернівці (1040,7 т у 2014 році проти 1127,9 т у 2015 році).

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря у Чернівецькій області залишаються відпрацьовані гази автотранспорту, викиди яких у 2015 році склали 28,8 тис. тонн, що становить 84,4% від загальної кількості викидів.

Тому, особливу увагу в цьому контексті необхідно приділити зменшенню забруднення атмосферного повітря у м. Чернівці від автомобільного транспорту, зокрема підприємствам, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення.

3. Деградація земель. Ерозійні та зсувні процеси. Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів

Земельний фонд області складає 809,6 тис. га, понад половину якого, а саме 469,7 тис. га або 58,0%, займають землі сільськогосподарського призначення.

В свою чергу, інтенсивний розвиток сільського господарства, при відсутності застосування ґрунтозахисних заходів у попередні роки, призвів до деградації земель в частині ерозії ґрунтів: з 92,3 тис. га в 1959 році та до              250 тис. га в останні роки. Це більше половини всіх сільськогосподарських угідь області.

Різкі кліматичні зміни, що спостерігаються за останні роки, породжують часті паводки, які також ведуть до ерозії ґрунтів та порушень рельєфу. Зокрема, геолого-геоморфологічні особливості області в більшій мірі сприяють розвитку ерозійних процесів в частині змиву та розмиву грунтів, особливо на орних землях Передкарпаття, Наддністров’я та Хотинській височині. При відсутності застосування ґрунтозахисних заходів в середньому в області щорічно змивається майже 32 тонни ґрунтів з гектара, а під час злив високої інтенсивності (1,8-2,0 м/хв) на схилах 5°, зайнятих просапними культурами, змив ґрунту сягає 400-500 т/га. Загалом, землі, що піддані водній ерозії, становлять 17,6% від загальної площі області. Тому, заходам протиерозійного характеру треба приділяти особливу увагу, а саме: протиерозійній агротехніці, фітомеліорації, гідротехнічним спорудам тощо.

В Карпатському регіоні області проводяться найбільш інтенсивні рубки, заготовлюється в межах 80% усієї деревини області. При заготівлі лісу завдається значна шкода природі – ерозія ґрунтів на гірських схилах. Зважаючи на вищезазначене, необхідно переходити на трелювання деревини повітряними установками та іншими способами.

Порушені та відпрацьовані землі області складають 510 га, або 0,06% земельного фонду. Ці землі потребують застосування технології їх консервації та рекультивації.

В області нараховується 1467 зсувонебезпечних ділянок, більшість з яких є тимчасово-стабілізованими давніми зсувами загальною площею         1,57 тис. м2, 1,8 тис. карстово-небезпечних ділянок, а також 70 селенебезпечних водотоків. Останні активізації зсувів відбувались в 1969, 1979, 1996, 2008 та 2010 роках.

Загальна площа прибережних захисних смуг водних об’єктів області, яку внесено до державного земельного кадастру, становить 1885,53 га.

Проте, на цей час переважна частина водних об’єктів області не мають винесених в натуру прибережних захисних смуг та водоохоронних зон, що не дозволяє належним чином реалізувати обмеження щодо використання цих земель, що передбачені діючим законодавством, та здійснювати ефективний контроль за їх додержанням.

Винесення в натуру водоохоронних зон і прибережних захисних смуг дасть змогу врегулювати усі невідповідності та суперечності між різними законодавчими актами, що стосуються земель водного фонду, встановити мораторій на вилучення (відчуження) земельних ділянок з території водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості), або є спірними, здійснювати контроль визначення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг на місцевості.

Одним із основних заходів із охорони земель, що необхідно проводити в області, є рекультивація територій полігонів та звалищ твердих побутових відходів.

4. Раціональне використання мінерально-сировинної бази

Територія Чернівецької області має досить складну і різноманітну геологічну будову. Мінерально-сировинна база, в основному, складається із сировини для виробництва будівельних матеріалів: глини, суглинків, супісків, вапняку, каменю, гіпсу та ангідриту, піску, піщано-гравійної суміші. У         смт Красноїльськ Сторожинецького району є перспективне родовище мармуру. На території області є поклади кварцитів, сланців, кухонної солі. В області експлуатуються 80 родовищ корисних копалин.

Наявні також 76 родовищ підземних вод (Передкарпатський та Волино-Подільський артезіанські басейни) та 4 – нафти і газу (Лопушнянське, Чорногузьке, Красноїльське, Шереметівське).

Розроблені родовища відносяться до невідновлюваних природних ресурсів, а сама розробка родовищ здійснюється переважно відкритим методом, тому головним в охороні навколишнього природного середовища в першу чергу є недопущення його забруднення, а вже потім – забезпечення раціонального використання надр. Зважаючи на те, що хвостосховища, шламонакопичувачі, промислові амбари, відвали промислових відходів на території області відсутні, відходи від буріння та експлуатації бурових нафтових установок необхідно вивозити на територію Івано-Франківської області у м. Надвірна для подальшої переробки.

Ресурси питних підземних вод Чернівецької області становлять         405,3 тис. м3/добу, у тому числі розвідані запаси становлять                       173,78 тис. м3/добу. Всього у 2015 році використано 15,9 млн. м3 підземних вод (в основному для потреб сільського господарства).

Мінеральні і питні води Буковини з їхнім хімічним складом та мінералізацією займають провідне місце в Україні. Їх екологічний стан можна вважати як задовільний, виключення складають локальні осередки забруднення від поверхні водоносних горизонтів в межах сільських селітебних зон та промислових об’єктів. Станом на 01.01.2015 кількість забруднених ділянок становить 7 одиниць.

В області суттєво поширені екзогенні процеси, зокрема нараховується 1467 зсувонебезпечних ділянок, більшість з яких є тимчасово-стабілізованими давніми зсувами загальною площею 1,57 тис. м2, 1,8 тис. карстово-небезпечних ділянок, а також 70 селенебезпечних водотоків, що потребують постійного вивчення. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні роботи, які виконують спеціалісти ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія», фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Проте, у зв’язку з відсутністю фінансування у 2015 році їх польові обстеження не проводились. Відсутні  обстеження водозаборів населених пунктів, інженерних споруд та небезпечних ділянок, передбачених проектами та геологічними завданнями. З 2012 року дослідження здійснюються в обмеженому обсязі, тільки у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.

Основними завданнями із усунення негативного впливу на довкілля є: комплексне вивчення геологічного середовища, постійний моніторинг його стану, удосконалення вивчення родовищ з метою підвищення якості і достовірності підготовки запасів надр, раціональний видобуток надр та використання відходів від їх переробки, вдосконалення технологій видобутку та переробки надр, а також недопущення самовільного їх видобутку.

Також, необхідно приділити увагу заходам, що потрібно здійснювати із застосуванням раціональних екологічно безпечних та новітніх технологій видобування корисних копалин.

5. Виснаження природних рослинних комплексів

Загальна площа земель лісового фонду області становить 260,7 тис. га, 80% яких зосереджені у гірській та передгірській місцевості.

Загалом, карпатські ліси характерні високою продуктивністю. Запас деревини в лісах області становить 62,9 млн. м3. Середній запас на 1 га стиглих та перестиглих деревостанів становить більше 260 м3 проти середнього показника в Україні – 237 м3/га.

В минулому ліси тут інтенсивно експлуатувалися, що вплинуло навіть на сучасний характер їх висотної поясності. Охорона лісових фітоценозів природного складу як еталонів первинних лісів вкрай необхідна.

В гірських та передгірських районах області здійснюються 2-3-х прийомні рубки головного користування. У 2015 році виділений ліміт лісосічного фонду склав 469,1 тис. м3, з них освоєно 424,3 тис. м3. У порівнянні з попередніми роками спостерігається ріст показника фактично зрубаних лісових ресурсів, у тому числі твердолистих і м’яколистих. Зросли і рубки хвойних порід з 235,7 тис. м3 у 2013 році до 262,6 тис. м3 у 2015 році.

У 2015 році відтворено лісів на площі 2,3 тис. га (у 2014 році –              2,9 тис. га), з них: садіння і висівання лісу здійснені на 1,0 тис. га, природне поновлення лісу – на 1,5 тис. га, що є недостатнім показником із лісовідновлення.

Для охорони природних рослинних комплексів першочергову увагу необхідно приділити стабілізації стану лісів внаслідок техногенного і антропогенного впливу на їх екосистеми. Зокрема, необхідно продовжити впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель: перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання, застосування систем ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі, повний перехід на рівномірно-поступові рубки, впровадження канатно-підвісних установок для спуску деревини, застосування колісних тракторів, що дає значний не тільки екологічний, але і економічний ефект.

Зокрема, перехід на рівномірно-поступові рубки матиме позитивний ефект, оскільки на площах кінцевих прийомів рівномірно-поступових рубок забезпечується природне лісовідновлення, що дає можливість значно знизити вплив рубок на навколишнє природне середовище, зменшити витрати на створення нових насаджень, скоротити терміни вирощування деревостанів тощо. Цьому, зокрема, повинна сприяти і заборона суцільно-санітарних рубок.

Загалом, основною проблемою у збереженні природних деревних ресурсів області є часте недотримання природоохоронного законодавства під час лісокористування у зв’язку із незаконними рубками лісів.

Окремою складовою охорони рослинних ресурсів є заходи із озеленення населених пунктів області та фітосанітарні заходи із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин.

6. Збереження тваринного світу

Тваринний світ області різноманітний. Всього налічується 359 видів, у    т. ч. ссавців - 70, птахів - 205, плазунів - 12, земноводних - 16, риб - 56.

У горах поширені благородний олень, козуля, свиня дика, ведмідь, рись, куниця лісова, горностай, білка карпатська, з птахів - глухар, тетерев, рябчик, дятли та сови, з плазунів - плямиста саламандра, карпатський і альпійський тритони, гадюка, в річках - форель, харіус, лосось дунайський. Для передгір’я характерні лісовий кіт, лисиця, заєць-русак, вовк, тхір, сліпак буковинський, білий лелека, європейський клінтух та іволга. На рівнині - ховрах, сліпак, хом’як, тхір, з птахів - сиворакша, з земноводних - черепаха, з риб - сом, щука, окунь, лящ та інші. Акліматизовані ондатра, нутрія, фазан. Інтродуковані товстолобик, білий амур. Реакліматизовані зубр і сіра куріпка.

У сфері тваринного світу основними факторами, що негативно впливають на чисельність та стан відтворення диких тварин є погіршення умов їх мешкання у зв’язку зі значним посиленням антропогенного фактору, паювання сільськогосподарських угідь, знищення місць відтворення диких птахів та звірів (повсюдне випалювання очерету і трави у весняний період, випас худоби в сезон тиші, недостатня площа захисних реміз та інше), значне поширення браконьєрства (в 2014 році виявлено 543 факти, у 2015 році - 624).

Для поліпшення ведення мисливського господарства користувачі мисливських угідь зобов’язані створити сприятливі умови для збереження, відтворення та раціонального використання мисливської фауни, забезпечити належну охорону мисливських угідь, оскільки в останні роки спостерігається зменшення поголів’я дикої фауни, зокрема зайця. Для цього необхідно проводити біотехнічні заходи за двома напрямками: забезпечення якісного поліпшення мисливських угідь і росту поголів’я диких тварин та підвищення кормових та захисних властивостей угідь.

Складні умови склалися для відтворення водних живих ресурсів на Дністровському водосховищі, зокрема відсутність нерестових площ та коливання рівня води в нерестовий період. Є потреба у введенні постійного мораторію на промисловий вилов риби на Дністровському водосховищі,  зарибленні гірських річок лососевими видами (форель струмкова, лосось дунайський), забезпеченні рибогосподарських та екологічних попусків води,  обводненні природних нерестовищ, будівництві міграційних каналів, штучних нерестовищ з керованим гідрологічним режимом, будівництві, розширенні та реконструкції рибоходів і рибозахисних пристроїв на промислових водозаборах, зокрема на гідроелектростанціях.

В області планується робота з розповсюдження неаборигенних видів тварин та створення відповідних умов для мешкання рідкісних і зникаючих видів тварин.

Одним із основних завдань є робота у сфері поводження з безпритульними тваринами в області, зокрема в м. Чернівці.

7. Збереження природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі

Враховуючи, що для області характерне  розмаїття ландшафтів, значні масиви хвойних лісів, помірний клімат, багатий рослинний і тваринний світ, численні водоспади, джерела мінеральних вод, які потребують збереження, природоохоронними органами проводиться робота щодо розвитку заповідної справи.

Площа природно-заповідного фонду області динамічно зростала: з        18,2 тис.га в 1993 році до 103,6 тис.га на сьогоднішній день. Це становить 12,8% від загальної території області, що майже в два з половиною рази більше середнього показника в Україні. В межах області нараховується 331 заповідна територія, 25 з яких мають статус загальнодержавного значення, а саме: національні природні парки «Вижницький», «Черемоський» та «Хотинський», 10 заказників, 9 пам’яток природи, 2 дендропарки та Чернівецький ботанічний сад. До пам’яток природи державного значення належать урочища Шилівський ліс, Рухотинський ліс, Тисовий яр, Білка; печери Буковинка, Попелюшка, Баламутівська та інші природоохоронні території. Понад 80% заповідних територій та об’єктів знаходиться на території державного лісового фонду.

Але структура та різноманіття видів природних ландшафтів і рослинних угрупувань не повною мірою відповідають міжнародним стандартам. Надмірна розораність ґрунтів, лісорозробки ускладнюють забезпечення територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами. Та й у розрізі районів області відсоток заповідності досить нерівномірний. Якщо в Путильському районі показник заповідності території складає понад 27%, в Сторожинецькому – 19,8%, у  Заставнівському – 14,5%, то в Герцаївському − лише  0,3%, у зв’язку з чим є потреба в підвищенні ступеня заповідності до екологічно обґрунтованих показників.

Особливої актуальності питання збільшення заповідності території Чернівецької області набувають у контексті Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, де основний наголос зроблено на скороченні обсягів втрат біотичного та ландшафтного різноманіття. Територія Буковини як складова Карпатської системи, входить до ланки європейської екологічної мережі, а тому на неї поширюються усі міжнародні зобов’язання України з цього питання.

Впровадження положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат передбачає створення та підтримання Карпатської мережі природоохоронних територій у Буковинських Карпатах та Передкарпатті, що мають значний потенціал цінних та унікальних територій. Тому питання особливо актуальне.

Основну увагу необхідно також приділити розвідці та створенню нових природно-заповідних об’єктів, зокрема транскордонних, облаштуванню інфраструктури об’єктів природно-заповідного фонду, в першу чергу національних природних парків, збереженню букових та дубових пралісів області, винесенню в натуру меж, підготовці кадастрів об’єктів природно-заповідного фонду області, проведенню інвентаризації об’єктів.

Зважаючи на те, що наявна структура та різноманіття природних ландшафтів, тваринних і рослинних угрупувань ускладнюють забезпечення їх територіальної єдності, і враховуючи, що з наявного видового складу біологічного різноманіття області загрожує небезпека 124 видам тваринного  та 109 – рослинного світу, одним із основних завдань є діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також тих, що проживають на Смарагдових територіях і оберігаються згідно Бернської конвенції, а також інших міжнародних договорів України. Потребує покращення середовище їх перебування чи створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення, а також охорона ранньоквітучих дикорослих рослин, заборони торгівлі ними на ринках та поза їх межами.

Окремою складовою у цьому плані є генетичне збереження та розведення буковинської субпопуляції зубра європейського та збереження лебедя-шипуна.

8. Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів. Переробка та утилізація відходів

Протягом 2015 року в області утворилось 398,1 тис. т відходів I-IV класів небезпеки, переважна більшість яких (47,0%) була утворена на підприємствах м. Чернівці. У розрахунку на одну особу населення області у 2015 році було утворено по 0,073 кг відходів І-ІІІ класів небезпеки, а в розрахунку на 1 км2 території – по 0,018 т.

Загальна кількість місць та об’єктів видалення відходів області (сховища, накопичувачі, могильники, полігони та інші) становила 292 одиниці загальною проектною площею 2,9 км2, з них 248 одиниць – кількість місць та об’єктів видалення побутових відходів. На кінець 2015 року у спеціально відведених місцях та об’єктах накопичилось 2774,8 тис. т відходів.

Значна частина твердих побутових відходів на сьогоднішній день ще не знаходить застосування як вторинна сировина, проте в напрямку повторного використання ресурсно-цінних відходів проводиться певна робота. У 2015 році було утилізовано 69,1 тис. т відходів, що на 24,2% більше показника 2014 року. У загальному обсязі утворених відходів частка утилізованих становила 17,3%. У 14-и підприємств області були в наявності 31 установка для спалювання відходів та у 3-х підприємств – 5 установок для утилізації та перероблення відходів загальною потужністю відповідно 38,0 тис. т/рік та       0,4 тис. т/рік.

Загалом, збирання, транспортування, утилізація та знешкодження побутових відходів, знешкодження і захоронення трупів тварин, визначення територій для складування, зберігання та розміщення відходів в області є на недостатньому рівні. На сьогоднішній день органи місцевого самоврядування не забезпечують належного фінансування з власних бюджетів на облаштування місць видалення відходів, що не відповідають нормам екологічної безпеки. На сьогоднішній день не впорядковані сміттєзвалища та полігони твердих побутових відходів відповідно до вимог природоохоронного законодавства у 84-х сільських населених пунктах.

Станом на 01.01.2016 на території підприємств області у тимчасовому зберіганні зосередилось 23,6 т шкідливих небезпечних відходів (на 31,3% менше, ніж на початок 2015 року), з яких 20,0% (4,7 т) становили відходи I класу небезпеки, 77,9% (18,4 т) – II класу, 2,1% (0,5 т) – III класу небезпеки. Значна частина цих відходів (58,8% або 13,9 т) розміщена на підприємствах обласного центру. Також значна їх кількість була в наявності на 1 січня 2016 року на підприємствах м. Новодністровська (5,8 т), що становило 24,5% від загального обсягу відходів І–ІІІ класів небезпеки. Водночас, на підприємствах Герцаївського, Кельменецького та Путильського районів на кінець 2015 року не залишилося жодної тонни небезпечних відходів.

Основними завданнями у сфері поводження з відходами є завершення паспортизації сміттєзвалищ і полігонів та винесення меж їх у натуру, створення сміттєпереробних підприємств та забезпечення утилізації відходів.

Зокрема, є потреба у створенні цілісної системи вирішення проблеми, де головним критерієм успішності було б постійне зменшення кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищах і не використовуються, як вторинні ресурси. Для цього необхідне впровадження інноваційних технологій із сортування відходів на основі кластерного підходу, вироблення системи збирання і поетапного транспортування відходів від моменту утворення до кінцевого результату переробки та утилізації (пілотні проекти можливі на базі Вижницького та Глибоцького районів області), що в кінцевому рахунку зменшить також площі сміттєзвалищ області.

Завершальним етапом має стати будівництво на базі полігону сміттєпереробного заводу в м. Чернівці по вул. Чорнівська, на якому зберігається 2041,763 тис. тонн відходів.

Протягом 2016-2018 років органам місцевого самоврядування необхідно також завершити забезпечення населених пунктів області контейнерами та урнами для роздільного збирання твердих побутових відходів, приділити увагу ліквідації законсервованих місць видалення відходів, яких в області налічується 11 одиниць.

Приділити увагу треба також збиранню, переробці та утилізації побутової техніки, оргтехніки, комп’ютерів, моніторів, відпрацьованих елементів живлення, кліматичного та іншого обладнання, що мають запас вторинної сировини, який можна використовувати надалі. У своєму складі ця техніка та обладнання містить безліч шкідливих для навколишнього середовища і здоров’я людини речовин, таких як ртуть, свинець, інші важкі метали, а також похідні газів (фреонів та інших органічних сполук).

9. Недостатність заходів з екологічної освіти. Потреба у необхідних наукових дослідженнях. Екологічна експертиза та розвиток системи екологічного моніторингу

Проблеми захисту довкілля, формування екологічної свідомості та культури особистості можуть бути успішно вирішені тільки за участі у цьому процесі усіх зацікавлених громадян та з використанням науково обґрунтованих рішень. Тому кожен громадянин повинен мати доступ до інформації, що стосується довкілля, а також мати можливість брати участь у процесі прийняття рішень згідно положень Орхуської конвенції.

У 2015 році установами освіти та громадськими екологічними організаціями продовжувалась робота з удосконалення екологічної освіти та виховання широких верств населення області.

В області проведено 157 заходів з екологічної освіти, серед них: День довкілля, Зробимо Україну чистою, Всеукраїнські та загальнообласні конкурси «Мій рідний край, моя земля», «Пізнай наш рідний край», «До чистих джерел», «Марш парків», «Вчимося заповідати», «Парки – легені міст і сіл», «Птах року», «Першоцвіт», «Живи, Земле», «Живи, ялинко», конкурси шкільних агітбригад тощо.

З огляду на досвід минулих років, у галузі пропаганди охорони навколишнього природного середовища протягом 2016-2018 років необхідне представлення екологічного потенціалу області на щорічному Міжнародному форумі «Довкілля для України», впровадження системи інформування громадськості про поводження з побутовими відходами, про посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства, про необхідність дотримання санітарних та екологічних норм і вимог при застосуванні хімічних засобів захисту рослин. Окремої організації потребує здійснення масових заходів та акцій, присвячених Дню довкілля, місячників саночистки області, взаємодія із засобами масової інформації та громадськими організаціями, виготовлення і розміщення рекламної продукції з цієї тематики (в тому числі поліграфічної), підвищення рівня екологічної освіти підростаючого покоління шляхом розширення факультативних занять у навчальних закладах області, забезпечення функціонування інтернет-ресурсів, що стосуються довкілля.

Основними завданнями у науковій сфері має стати розробка в області місцевих екологічних програм, зокрема в м. Чернівці, вироблення місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища, здійснення нагальних наукових досліджень стану довкілля, а також розробка проектно-кошторисної документації для здійснення природоохоронних заходів, що включені до цієї Програми.

Також, впродовж 2016-2018 років необхідно оновити матеріально-технічну базу та програмне забезпечення суб’єктів обласної системи екологічного моніторингу довкілля, зміцнити матеріальне забезпечення природоохоронних органів та організацій, в тому числі громадських.

Окремою складовою природоохоронної діяльності є забезпечення участі зацікавлених сторін у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування та здійснення транскордонної співпраці.

### ІІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає в досягненні ресурсно-екологічної безпеки та раціоналізації природокористування, охорони навколишнього природного середовища в регіоні, забезпеченні конституційних прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, створенні передумов переходу до сталого розвитку регіону з урахуванням положень міжнародних договорів України та транскордонної співпраці, співфінансуванні державних цільових програм та міжнародних проектів. Реалізація цієї мети базується на:

- встановленні збалансованого розвитку природно-сировинної бази та соціально-економічного комплексу для задоволення потреб регіону у паливно-енергетичних, мінеральних, водних, лісових, біологічних та інших ресурсах;

- подоланні суперечностей між соціально-економічним розвитком, раціональним природокористуванням та цілісним існуванням екосистеми.

Програма спрямована на запобігання забруднення довкілля і зменшення його шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, раціональне використання природних ресурсів, розширення, відтворення та збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, лікувально-оздоровчих, рекреаційних, водних та інших природних комплексів і унікальних територій, формування на їх основі регіональної екологічної мережі, дотримання екологічної безпеки на території Чернівецької області, створення умов для переходу до сталого розвитку регіону.

Враховуючи сучасну екологічну ситуацію та стан основних галузей охорони довкілля області, першочерговими завданнями для реалізації основних пріоритетів екологічної політики є:

- продовження будівництва та реконструкції очисних споруд області;

- збільшення площі природно-заповідного фонду області;

- вироблення системи роздільного збирання, транспортування, переробки та утилізації відходів.

В результаті виконання запропонованих заходів область стане більш привабливою для інвестицій у виробничу та соціальну сфери, зокрема в індустрію туризму, відпочинку та оздоровлення людей, у виробництво і реалізацію екологічно чистих продуктів харчування.

Покращення інвестиційного клімату позитивно позначиться на зайнятості населення області.

Програмою також визначається єдина політика в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування в області, що повинна реалізовуватися через відповідні місцеві програми та плани дій з охорони навколишнього природного середовища районів, міст, сіл  та селищ області.

Загалом, основною метою Програми є досягнення стратегічної цілі 3. «Збереження довкілля як основа безпечного екологічного середовища», що визначена Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням ХХХI сесії обласної ради VІ скликання від              18 червня 2015 р. № 63-31/15.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

строки та етапи виконання Програми

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у відповідності до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 (із змінами), та за умови необхідності виконання в області зазначених у постанові завдань за наступними напрямками:

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1) будівництво та реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж населених пунктів області;

2) будівництво та реконструкція об’єктів протиповеневого захисту, у тому числі захисних дамб, та здійснення інших заходів із захисту територій від шкідливої дії вод;

3) заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, у тому числі усунення мулових наносів, розчистка русел річок внаслідок засмічення побутовими та іншими твердими відходами;

4) регулювання русел річок;

5) ведення водного кадастру.

Охорона атмосферного повітря

1)  впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря;

2) обладнання пило-газоочисним устаткуванням цехів промислових підприємств та його ремонт;

3) розроблення, організація виробництва пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними транспортних засобів;

4) оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

### 5) матеріально-технічне оснащення пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря.

### Охорона і раціональне використання земель

1) будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд;

2) консервація деградованих і забруднених земель;

3) рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів;

4) охорона земель водного фонду, у тому числі винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

5) поліпшення малопродуктивних земельних угідь;

6) проведення робіт з обстеження ґрунтів;

7) ведення земельного кадастру.

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

1) заходи, здійснювані з метою застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин;

2) заходи щодо захисту родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових та ін.) від пожеж, затоплення, обвалів та придбання для цієї мети обладнання;

3) заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення;

4) картування забруднених територій внаслідок видобувної діяльністі, ведення аерокосмічного моніторингу геологічного середовища, ведення постійно діючих моделей геологічного середовища, радіоекологічні дослідження, ліквідаційний тампонаж свердловин.

# Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

1) проведення лісовідновлення в лісах державного лісового фонду області;

2) заходи з озеленення населених пунктів області та створення захисних лісових насаджень об’єктів;

3) впровадження природозберігаючих технологій заготівлі лісу та утилізація відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості;

4) проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону та відтворення, а також придбання посадкового матеріалу для  проведення природоохоронних  заходів;

5)  фітосанітарні заходи із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин.

# Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

1) будівництво та реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів, птахів та рибних ресурсів з метою їх розселення в природному середовищі;

2)  заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо);

3) будівництво та облаштування притулків для безпритульних тварин;

4) оптимізація роботи гідровузлів ГЕС на Дністрі та інших ріках, забезпечення рибогосподарських та екологічних попусків води. Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних каналів та штучних нерестовищ;

5) будівництво та реконструкція рибозахисних пристроїв на водозаборах. Будівництво та реконструкція рибоходів;

6) ведення кадастру тваринного світу.

Збереження природно-заповідного фонду

1) розширення, облаштування та матеріально-технічне забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду області;

2) витрати на резервування територій для заповідання;

3) забезпечення заходів з інвентаризації об’єктів і територій природно-заповідного фонду, ведення його кадастру та створення бази даних екологічної мережі регіону;

4) створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих тварин і рослин;

5) проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

6) здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях;

7) діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення,  у тому числі генетичне розведення та збереження буковинської субпопуляції зубра європейського та лебедя-шипуна.

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1) будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів виробництва;

2)  забезпечення роздільного збирання та вторинної переробки відходів виробництва та побутових відходів шляхом будівництва, розширення та реконструкції установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції;

3) будівництво та облаштування полігонів твердих побутових відходів, сміттєзвалищ та худобомогильників населених пунктів області;

4) будівництво сміттєпереробних заводів на території області, у тому числі в м. Чернівці;

5) забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

1) удосконалення та забезпечення діяльності державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, проведення екологічної експертизи;

2) створення еколого-просвітницьких центрів, кімнат природи та кабінетів природознавства, оснащення існуючих технічними засобами та експозиціями;

3) проведення науково-практичних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, екскурсій. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів на всеукраїнських та міжнародних конференціях і форумах;

4) видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. Виготовлення та встановлення об’єктів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища;

5) оснащення державних природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, а також недержавних установ, організацій та інших інститутів громадянського суспільства;

6) здійснення наукових розробок з охорони навколишнього природного середовища та наукових досліджень стану довкілля, а також розробка проектно-кошторисної документації для здійснення природоохоронних заходів, що включені до цієї Програми. Розробка місцевих екологічних програм та планів дій;

7) підтримка програм транскордонного співробітництва та Єврорегіону «Верхній Прут», інших міжнародних екологічних проектів.

Програма реалізується в один етап і діє протягом 2016-2018 років.

V. Завдання Програми та результативні показники

Головним завданням Програми є об’єднання зусиль з пріоритетних напрямків природоохоронної роботи задля збереження унікальних природних особливостей області, стабілізації екологічної ситуації та зменшення техногенного забруднення довкілля на її території, раціонального використання природних ресурсів та формування у жителів області екологічної культури.

Реалізація Програми забезпечить збалансованість процесів використання і відтворення природних ресурсів, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Результативні показники Програми наведено в додатку 1.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 2.

VI. Напрями діяльності і заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Відповідальність за організаційне супроводження, координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Виконавці Програми щорічно до 1 лютого року, наступного за звітним, надають управлінню екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації інформацію про хід її виконання.

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації узагальнює інформацію та щорічно:

- звітує про виконання Програми на сесіях обласної ради;

- до 1 березня подає узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми згідно з додатком № 5 Порядку формування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області, затвердженого рішенням VI сесії обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 р. № 80-6/06, та пояснювальну записку про виконання або невиконання заходів Програми.

Додаток 1 до рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання ## від 14.11.2017 № 196-17/17

## Результативні показники

## Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища “Екологія”

## у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)

## назва програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Дані на початок дії Програми (за попередній рік) | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | Всього за період дії програми (або до кінця дії Програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість реконструйованих очисних споруд | од. | 4 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 2. | Кількість впроваджених повітроохоронних заходів | од. | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3. | Площа порушених та відпрацьованих земель | га | 510 | 505 | 485 | 480 | 480 |
| 4. | Кількість забруднень джерел підземних вод | од. | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5. | Площа земель лісового фонду | тис. га | 260,7 | 260,4 | 261,5 | 262,7 | 262,7 |
| 6. | Кількість виявлених фактів браконьєрства | од. | 624 | 520 | 500 | 480 | 480 |
| 7. | Площа природно-заповідного фонду | тис. га | 103,6 | 103,6 | 104,0 | 104,8 | 104,8 |
| 8. | Кількість населених пунктів, де забезпечено роздільний збір твердих побутових відходів | од. | 7 | 10 | 21 | 35 | 35 |
| 9. | Кількість проведених еколого-просвітницьких заходів | од. | 157 | 130 | 155 | 160 | 445 |
| Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середні затрати на проведення 1 природоохоронного заходу: |  |  |  |  |  |  |
|  | - у сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів | тис.грн. | 1933,2 | 1636,6 | 13334,6 | 13872,0 | 13085,2 |
|  | - у сфері охорони атмосферного повітря | тис.грн. | 88,2 | 130,0 | 140,0 | 160,0 | 143,3 |
|  | - у сфері охорони і раціонального використання земель | тис.грн. | 200,0 | 300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3833,3 |
|  | - у сфері охорони і раціонального використання мінеральних ресурсів | тис грн. | 128,5 | 71,4 | 71,4 | 100,0 | 80,9 |
|  | - у сфері охорони та раціонального використання природних рослинних ресурсів | тис.грн. | 662,8 | 746,5 | 852,7 | 934,3 | 844,5 |
|  | - у сфері охорони використання та відтворення тваринного світу | тис.грн. | 76,5 | 80,0 | 84,0 | 112,5 | 92,1 |
|  | - у сфері збереження природно-заповідного фонду | тис. грн. | 100,0 | 158,0 | 183,8 | 222,7 | 188,2 |
|  | - у сфері раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | тис.грн. | 65,8 | 265,0 | 366,6 | 1800,0 | 643,0 |
|  | - у сфері науки, інформації, екологічної освіти та моніторингу навколишнього природного середовища | тис.грн. | 66,3 | 110,0 | 163,3 | 166,7 | 166,7 |
| Показники якості Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення скидання недостатньо очищених стоків та без очистки | % до загального об’єму | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| 2. | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел | тис.тонн | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Стабілізація показника площі порушених та відпрацьованих земель | % до загальної площі області | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Зменшення забруднень джерел підземних вод | % до загальної кількості родовищ | 9,2 | 6,5 | 5,2 | 3,9 | 3,9 |
| 5. | Збільшення площі земель лісового фонду | % до загальної території області | 31,1 | 32,1 | 32,2 | 32,4 | 32,4 |
| 6. | Збільшення популяції зайця | % до показника на початок дії Програми | 100,0 | 101,1 | 101,9 | 102,5 | 102,5 |
| 7. | Збільшення площі об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення | % до загальної площі об’єктів ПЗФ | 28,2 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,5 |
| 8. | Збільшення обсягів переробки та утилізації відходів | % до щорічно утворюваної загальної кількості | 14,2 | 14,5 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| 9. | Частка проведених еколого-просвітницьких заходів | % до запланованих заходів | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Керуючий справами обласної ради													    М. Борець

Додаток 2

до рішення 17-ї сесії обласної ради

VII скликання

## від 14.11.2017 № 196-17/17

# Ресурсне забезпечення

# Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища “Екологія”у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)

(тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показники затрат Програми |  |  |  |  |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 42051,0 | 385250,0 | 396125,0 | 823426,0 |
| Державний бюджет | 23200,0 | 366200,0 | 366200,0 | 755600,0 |
| обласний бюджет | 3851,0 | 3620,0 | 4575,0 | 12046,0 |
| місцеві бюджети | 4830,0 | 4840,0 | 4900,0 | 14570,0 |
| власні кошти підприємств | 10170,0 | 10590,0 | 20450,0 | 41210,0 |

Примітка: Обсяги видатків місцевих бюджетів на виконання заходів Програми визначаються щорічно рішеннями сесій місцевих рад про місцеві бюджети на відповідний рік, виходячи з бюджетних можливостей.

Керуючий справами обласної ради				                        М. Борець

Додаток 3 до рішення 17-ї сесії обласної ради VII скликання ## від 14.11.17 № 196-17/17

# Напрями діяльності та заходи

# Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища “Екологія” у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (нова редакція)

тис.грн.

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання і заходи) | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | у тому числі за джерелами фінансування: | Всього по розділу | в тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| І. | Охорона і раціональне використання водних ресурсів (будівництво та реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж міст Чернівці, Вижниця, Хотин, Заставна, Новоселиця, Сторожинець, Вашківці, Герца, смт Глибока; будівництво та реконструкція об’єктів протиповеневого захисту, у тому числі захисних дамб, та здійснення інших заходів із захисту територій від шкідливої дії вод; заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, у тому числі усунення мулових наносів, розчистка русел річок внаслідок засмічення побутовими та іншими твердими відходами; регулювання русел річок; ведення водного кадастру) | 2016- 2018 | Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів | Всього, у т.ч.: Державний бюджет Обласний бюджет Місцеві бюджети Власні кошти підприємств | 719086,0 702000,0 5086,0 7500,0 4500,0 | 26186,0 20000,0 2186,0 2500,0 1500,0 |  |  | 346200,0 341000,0 1200,0 2500,0 1500,0 |  |  |  | 346700,0 341000,0 1700,0 2500,0 1500,0 |  | Недопущення та усунення забруднення басейнів транскордонних річок Прут, Сірет та Дністер стічними водами, недопущення затоплення і підтоплення сільсько-господарських земель та населених пунктів |
| ІІ. | Охорона атмосферного повітря (впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря; обладнання пило-газоочисним устаткуванням цехів промислових підприємств та його ремонт; розроблення, організація виробництва пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними транспортних засобів; оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; матеріально-технічне оснащення пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря) | 2016-2018 | Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, Чернівецький обласний центр з гідрометеорології, Чернівецька міська рада, підприємства, установи, організації | Всього, у т.ч.: Обласний бюджет Власні кошти підприємств | 2150,0 300,0 1850,0 | 650,0 150,0 500,0 |  |  | 700,0 50,0 650,0 |  |  |  | 800,0 100,0 700,0 |  | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, впровадження новітніх технологій, вдосконалення збору та обробки екологічної інформації про стан атмосферного повітря |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання і заходи) | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  | у тому числі за джерелами фінансування: | Всього по розділу | в тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| ІІІ. | Охорона і раціональне використання земель (будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берего-закріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд; консервація деградованих і забруднених земель; рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів; охорона земель водного фонду, у тому числі винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів; поліпшення малопродуктивних земельних угідь; проведення робіт з обстеження ґрунтів; ведення земельного кадастру) | 2016- 2018 | Місцеві органи виконавчої влади, Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, Департамент агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, користувачі земельних угідь | Всього, у т.ч.: Державний бюджет Обласний бюджет Місцеві бюджети Власні кошти підприємств | 34300,0 30000,0 400,0 1200,0 2700,0 | 1500,0 - 300,0 400,0 800,0 |  |  | 16300,0 15000,0 - 400,0 900,0 |  |  |  | 16500,0 15000,0 100,0 400,0 1000,0 |  | Припинення ерозійних процесів, поліпшення екологічного стану земель, запобігання зсувним процесам, відновлення природного стану порушених земель |
| ІV. | Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів (заходи, здійснювані з метою застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин; заходи щодо захисту родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових та ін.) від пожеж, затоплення, обвалів та придбання для цієї мети обладнання; заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення; картування забруднених територій внаслідок видобувної діяльністі, ведення аерокосмічного моніторингу геологічного середовища, ведення постійно діючих моделей геологічного середовища, радіоекологічні дослідження, ліквідаційний тампонаж свердловин) | 2016-2018 | Державна служба геології та надр України, власники дозволів на розвідку та розробку родовищ | Всього, у т.ч.: Державний бюджет Власні кошти підприємств | 1500,0 600,0 900,0 | 500,0 200,0 300,0 |  |  | 500,0 200,0 300,0 |  |  |  | 500,0 200,0 300,0 |  | Покращення екологічного стану родовищ мінеральних ресурсів та ліквідація їх забруднення |
| V. | Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (проведення лісовідновлення в лісах державного лісового фонду області; заходи з озеленення населених пунктів області та створення захисних лісових насаджень об’єктів; впровадження природозберігаючих технологій заготівлі лісу та утилізація відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості; проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону та відтворення, а також придбання посадкового матеріалу для проведення природоохоронних заходів; фітосанітарні заходи із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин) | 2016- 2018 | Лісогосподарські підприємства області, управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецька обласна станція захисту рослин, органи місцевого самоврядування, природоохоронні органи | Всього, у т.ч.: Обласний бюджет Місцеві бюджети Власні кошти підприємств | 22440,0 40,0 2900,0 19500,0 | 7465,0 15,0 950,0 6500,0 |  |  | 7450,0 - 950,0 6500,0 |  |  |  | 7525,0 25,0 1000,0 6500,0 |  | Забезпечення невиснажливого природокористування внаслідок лісогосподарської діяльності, збільшення площ зелених насаджень населених пунктів області |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання і заходи) | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  | у тому числі за джерелами фінансування: | Всього по розділу | в тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| VІ. | Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу (будівництво та реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів, птахів та рибних ресурсів з метою їх розселення в природному середовищі; заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо); будівництво та облаштування притулків для безпритульних тварин; оптимізація роботи гідровузлів ГЕС на Дністрі та інших ріках, забезпечення рибогосподарських та екологічних попусків води. Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних каналів та штучних нерестовищ; будівництво та реконструкція рибозахисних пристроїв на водозаборах. Будівництво та реконструкція рибоходів; ведення кадастру тваринного світу) | 2016- 2018 | Національні природні парки, Сторожинецький держлісгосп, Берегометське держлісомисливське господарство, користувачі мисливських угідь, природоохоронні органи, Державна установа «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» Державного агенства рибного господарства України, органи місцевого самоврядування | Всього, у т.ч.: Обласний бюджет #### Місцеві бюджети #### Власні кошти підприємств | 1220,0 320,0 300,0 600,0 | 400,0 100,0 100,0 200,0 |  |  | 420,0 120,0 100,0 200,0 |  |  | 400,0 100,0 100,0 200,0 |  | Зменшення виявлених фактів браконьєрства, збільшення популяції мисливської та рибальської фауни, відтворення цінних видів лососевих риб в гірських річках |  |
| VIІ. | Збереження природно-заповідного фонду (розширення, облаштування та матеріально-технічне забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду області; витрати на резервування територій для заповідання; забезпечення заходів з інвентаризації об’єктів і територій природно-заповідного фонду, ведення його кадастру та створення бази даних екологічної мережі регіону; створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих тварин і рослин; проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду; здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях; діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення, у тому числі генетичне розведення та збереження буковинської субпопуляції зубра європейського та лебедя-шипуна, капітальний ремонт експозиційної оранжереї ботанічного саду загальнодержавного значення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) | 2016-2018 | Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, національні природні парки, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Всього, у т.ч.: Державний бюджет Обласний бюджет Місцеві бюджети #### Власні кошти підприємств | 7260,0 6000,0 700,0 150,0 410,0 | 2370,0 2000,0 200,0 50,0 120,0 |  | 2390,0 2000,0 200,0 50,0 140,0 |  |  | 2500,0 2000,0 300,0 50,0 150,0 |  |  | Збільшення площі природно-заповідного фонду області, відновлення кількісного складу видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, формування регіональної схеми екологічної мережі |  |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання і заходи) | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  | у тому числі за джерелами фінансування: | Всього по розділу | в тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| VIІІ. | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів виробництва; забезпечення роздільного збирання та вторинної переробки відходів виробництва та побутових відходів шляхом будівництва, розширення та реконструкції установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції; будівництво та облаштування полігонів твердих побутових відходів, сміттєзвалищ та худобомогильників населених пунктів області; будівництво сміттєпереробних заводів на території області, зокрема в м. Чернівці; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин) | 2016- 2018 | Органи місцевого самоврядування, Чернівецька міська рада, управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, галузеві підприємства | Всього, у т.ч.: Державний бюджет Обласний бюджет Місцеві бюджети Власні кошти підприємств | 34150,0 17000,0 4300,0 2400,0 10450,0 | 2650,0 1000,0 700,0 800,0 150,0 | 10800,0 8000,0 1700,0 800,0 300,0 |  |  | 20700,0 8000,0 1900,0 800,0 10000,0 |  |  |  | Повторне використання ресурсно-цінних відходів, забезпечення безпечного розміщення та переробки відходів |  |
| ІХ. | Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища (удосконалення та забезпечення діяльності державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, проведення екологічної експертизи; створення еколого-просвітницьких центрів, кімнат природи та кабінетів природознавства, оснащення існуючих технічними засобами та експозиціями; проведення науково-практичних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, екскурсій. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів на всеукраїнських та міжнародних конференціях і форумах; видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. Виготовлення та встановлення об’єктів з пропаганди | 2016- 2018 | Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, лісогосподарські підприємства та користувачі мисливських угідь, Державна екологічна інспекція у Чернівецькій області, природоохоронні органи та громадські екологічні організації | Всього, у т.ч.: Обласний бюджет #### Місцеві бюджети #### Власні кошти підприємств | 1320,0 900,0 120,0 300,0 | 330,0 200,0 30,0 100,0 | 490,0 350,0 40,0 100,0 |  |  | 500,0 350,0 50,0 100,0 |  |  |  | Обґрунтування та оптимізація екологічних підходів в збереженні довкілля, поліпшення організації та вдосконалення еколого-просвітницької роботи, поширення екологічних знань про природу, обмін досвідом в організації природо- охоронної роботи, забезпечення збору та обробки інформації про стан навколишнього природного середовища, удосконалення міжнародної діяльності |  |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання і заходи) | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  | у тому числі за джерелами фінансування: | Всього по розділу | в тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
|  | охорони навколишнього природного середовища; оснащення державних природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, а також недержавних установ, організацій та інших інститутів громадянського суспільства; здійснення наукових розробок з охорони навколишнього природного середовища та наукових досліджень стану довкілля, а також розробка проектно-кошторисної документації для здійснення природоохоронних заходів, що включені до цієї Програми. Розробка місцевих екологічних програм та планів дій; підтримка програм транскордонного співробітництва та Єврорегіону «Верхній Прут», інших міжнародних екологічних проектів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по Програмі, у т.ч.: Державний бюджет Обласний бюджет #### Місцеві бюджети Власні кошти підприємств | 823426,0 755600,0 12046,0 14570,0 41210,0 | 42051,0 23200,0 3851,0 4830,0 10170,0 | 385250,0 366200,0 3620,0 4840,0 10590,0 |  |  | 396125,0 366200,0 4575,0 4900,0 20450,0 |  |  |  |  |  |

Керуючий справами обласної ради													    М. Борець