ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ВЛАСНИЙ ДІМ» на 2016-2020 роки у 2017 році

Виконавцем Програми «Власний дім» є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд).

У 2017 році на Комплексну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі Програма) було затверджено кошти у розмірі 1725,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 600,0 тис. грн.;

- обласного бюджету – 1050,0 тис. грн.;

- Глибоцького районного бюджету – 75 тис. грн.

За 2017 рік Фондом отримано фінансування з державного, обласного та районних бюджетів у розмірі 1722,2 тис. грн., в т.ч.:

-    спеціального фонду державного бюджету – 600,0 тис. грн.;

- загального фонду обласного бюджету   – 800,0 тис. грн.;

- спеціального фонду обласного бюджету – 247,2 тис. грн.;

- спеціального фонду районних бюджетів – 75,0 тис. грн.;

Фактично Фондом освоєно у 2017 році фінансування в розмірі 1722,2 тис. грн., в т.ч.:

-  з державного бюджету – 600,0 тис. грн.;

- з обласного бюджету – 1047,2 тис. грн.;

- з Глибоцького районного бюджету – 75 тис. грн.

Протягом 2017 року Фондом надано 13 кредитних угод, в тому числі:

- 1 угоди на кредитування новобудов на загальну суму 300 тис. грн.;

- 3 угоди на кредитування завершення будівництва – 307,2 тис. грн.;

- 8 угод на кредитування реконструкції будівництва – 915,0 тис. грн.;

- 1 угода на придбання житла  – 200,0 тис. грн.

Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2017 р. згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 5200 тис. грн., з яких за 2017 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 1722,2 тис. грн.

Середній показник рівня виконання Програми з усіх джерел фінансування до визначеного програмою у 2017 році склав 33%. (Додаток 1).  І необхідно відмітити що по коштах обласного бюджету цей показник склав 76%. При плані фінансування програми в сумі 1675 тис. грн., фактично обласним бюджетом затверджено кошти в сумі 1050 тис. грн. В 2017 році значно збільшився обсяг фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету порівняно з попередніми роками.

Також серед наданих кредитів було надано 4 кредити учасникам бойових дій на загальну суму 500 тис. грн. та 1 кредит багатодітній родині.

Так, у 2017 на фінансування програми з обласного бюджету затверджено 800 тис. грн. по загальному фонду і 250 тис. грн. по спеціальному фонду. Освоєно кошти на загальну суму 1047,2 тис. грн. що надало змогу Чернівецькому обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  частково профінансувати 9 кредитних договорів: 6 кредитних договорів на проведення реконструкції житла, в т.ч. 3 кредитних договори з учасниками бойових дій, 2 кредитних договори на завершення будівництва та 1 кредитний договори на придбання житла, з учасником бойових дій. Для учасників бойових дій затверджено було фінансування у розмірі 500 тис. грн., яке було використано у повному обсязі для даної категорії населення.

Відповідно до затвердженої програми «Власний дім» у 2017 році передбачалось збудувати 19 житлових будинки, а фактично вдалося збудувати та завершити будівництво 12 індивідуальних житлових будинків. Тобто даний показник Програми виконано на 80 % (Додаток 1).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на       1 кв. м. житла» у 2017 році запланований у розмірі 1225 грн. та фактичне виконання становить 1083 грн. (Додаток 1). Показник ефективності Програми виконано на 92%.

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2017 році на суму 921,2 тис. грн., як і було заплановано. За час дії Програми вже повернуто кредитів на суму 7,3 млн. грн. – 51,4 % до суми наданих кредитів за період впровадження Програми. Прострочених боргів у позичальників перед Фондом по погашенню кредитів немає.

На жаль, затвердження районних програм відбувається дуже повільно. Із 11 районів затвердили програму на наступний термін тільки 5 районів. На письмові звернення Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо продовження терміну дії програм «Власний дім»  районні органи влади не відповідають і навіть можна сказати ігнорують їх.

Як і в попередні роки найактивнішим щодо впровадження програми «Власний дім» залишається Глибоцький район. У 2017 році Глибоцький район на виконання Програми затвердив 100 тис. грн., а з початку               впровадження Програми  63 сільські мешканці  району, завдяки розумінню районною владою важливості Програми, змогли покращити житлові умови.

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі проводиться постійна робота по інформуванню населення щодо діяльності програми «Власний дім». За 2017 рік Фондом зареєстровано 67 звернень громадян на отримання пільгових кредитів на загальну суму 11,3 млн. грн.

Таким чином, програма «Власний дім» продовжує користуватися попитом серед сільського населення області і тому потребує з кожним роком все більшого фінансування не тільки за рахунок спеціальних фондів бюджету, а і за рахунок виділення коштів із загальних фондів бюджетів усіх рівнів.

Директор Департаменту

агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                               О. Варжевський