Додаток №4

до Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки

Напрямки діяльності та заходи

Комплексної програми охорони та збереження

об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виявлення та дослідження об’єктів культурної спадщини | Проведення науково-пошукової роботи з метою виявлення та дослідження об’єктів культурної спадщини у Глибоцькому районі | 2018 – 2020 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 60,0 2019 р. – 25,0 2020 р. – 25,0 Разом: 110,0 | Виявлення та дослідження 30 нових об’єктів культурної спадщини |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2018 р. – 1,0 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 Разом: 3,0 |  |
|  | Всього за розділом 1: |  | 2018 – 2020 роки | Обласний, районні, селищні, сільські бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти |  | Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення): 2018 – 60,0 2019 – 25,0 2020 – 25,0 Всього: 110,0 Позабюджетні кошти: 2018 – 1,0 2019 – 1,0 2020 – 1,0 Всього: 3,0 Разом: 113,0 |  |

| 2. | Популяризація пам’яток історії та культури | Видання історико - краєзнавчої збірки «Пам’ятки історії та культури Глибоччини» | 2018 – 2020 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 19,0 2019 р. – 12,0 2020 р. – 12,0 Разом: 43,0 | Видання історико - краєзнавчої збірки «Пам’ятки історії та культури Глибоччини» у кількості 1000 примірників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2018 р. – 10,0 2019 р. – 10,0 2020 р. – 10,0 Разом: 30,0 |  |
|  | Всього за розділом 2: |  | 2018 – 2020 роки | Обласний, районні, селищні, сільські бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти |  | Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) : 2018 – 19,0 2019 – 12,0 2020 – 12,0 Всього : 43,0 Позабюджетні кошти: 2018 – 10,0 2019 – 10,0 2020 – 10,0 Всього : 30,0 Разом: 73,0 |  |
| 3. | Збереження пам’яток археології | 3.1. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології Глибоцького району | 2018 – 2020 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 120,0 2019 р.– 120,0 2020 р. – 120,0 Разом: 360,0 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків на 25 пам’ятках археології |
|  |  | 3.2. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології Заставнівського району | 2018 – 2022 роки | Заставнівська районна державна адміністрація, Заставніська міська рада, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 38,0 2019 р. – 40,0 2020 р. – 4,0 2021 р. – 6,0 2022 р. – 1,0 Разом: 89,0 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків на 84 пам’ятки археології |
|  |  | 3.3. Ліквідація аварійного стану та укріплення схилу пам’ятки археології національного значення - давньоруського городища XII ст. «Василів» у с. Василів Заставнівського району | 2018 – 2022 роки | Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, Заставнівська районна державна адміністрація, Василівська сільська рада Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), ліцензовані організації | Обласний бюджет | 2018 р. – 536,7 2019 р. – 796,2 2020 р. – 796,2 2021 р. – 796,2 Разом:2925,3 | Збереження пам’ятки археології національного значення |
|  |  | 3.4. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології Кельменецького району | 2018 – 2022 роки | Кельменецька районна державна адміністрація, Кельменецька селищна рада, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 12,0 2019 р. – 20,0 2020 р. – 20,0 2021 р. – 20,0 2022 р. – 28,0 Разом: 100,0 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків на 24 пам’ятки археології |
|  |  | 3.5. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології Кіцманського району | 2018 -2022 роки | Кіцманська районна держава адміністрація, Лужанська селищна рада, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 30,0 Разом: 30,0 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків на 44 пам’ятки археології |
|  |  |  |  |  | Кошти не бюджетних джерел | 2019 р. – 76,0 2020 р. – 66,0 2021 р. – 15,0 2022 р. – 35,0 Разом: 192,0 |  |
|  |  | 3.6. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології Новоселицького району | 2018 – 2022 роки | Новоселицька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 30,0 2019 р. – 25,0 2020 р. – 30,0 2021 р. – 25,0 2022 р. – 25,0 Разом: 135,0 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків на сорока чотирьох пам’ятках археології |
|  |  | 3.7. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології Сокирянського району | 2018 – 2022 роки | Сокирянська районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 2,5 2019 р. – 1,5 2020 р. – 2,0 2021 р. – 1,0 2022 р. – 1,5 Разом: 8,5 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків на двадцяти чотирьох пам’ятках археології |
|  |  | 3.8. Виготовлення та становлення охоронного знаку на пам’ятку археології національного значення – земляне укріплення «Траянів Вал» (І тис. до н.е.) у м. Хотин | 2018 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Хотинська міська рада, Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (Чернівецька філія), ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 20,0 Разом: 20,0 | Виготовлення та встановлення охоронного знаку на пам’ятку археології |
|  | Всього за розділом 3: |  | 2018 – 2022 роки | Обласний, районні, селищні, сільські бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти |  | Обласний бюджет: 2018 – 536,7 2019 – 796,2 2020 – 796,2 2021 – 796,2 Всього : 2925,3 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) : 2018 – 222,5 2019 – 206,5 2020 – 206,0 2021 – 52,0 2022 – 55,5 Всього : 742,5 Позабюджетні кошти: 2018 – 0,0 2019 – 76,0 2020 – 66,0 2021 – 15,0 2022 – 35,0 Всього : 192,0 |  |
| 4. | Збереження пам’яток архітектури | 4.1. Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам’ятках архітектури Глибоцького району | 2018 – 2020 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 70,0 2019 р. – 50,0 2020 р. – 30,0 Разом: 150,0 | Виготовлення та встановлення охоронних дощок на дванадцяти пам’ятках архітектури |
|  |  | 4.2. Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках архітектури Заставнівського району | 2018 – 2022 роки | Заставнівська районна державна адміністраці, Кострижівська селищна рада, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Кошти не бюджетних джерел | 2018 р. – 4,0 2019 р. – 2,0 2020 р. – 2,0 2021 р. – 1,0 2022 р. – 2,0 Разом: 11,0 | Виготовлення та встановлення охоронних дощок на 11 пам’яток архітектруи |
|  |  | 4.3. Ремонт пам’яток архітектури Заставнівського району | 2018 – 2020 роки | Заставнівська районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 2,0 2020 р. – 1,0 Разом: 3,0 | Ремонт 7 пам’яток архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти не бюджетних джерел | 2018 р. – 2,0 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 Разом: 4,0 |  |
|  |  | 4.4. Виготовлення та встановлення охоронної дошки на пам’ятці архітектури місцевого значення – Дмитрівській церкві (1887 р.) в с. Бернове Кельменецького району | 2020 рік | Кельменецька районна державна адміністрація, Бернівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 1,0 Разом: 1,0 | Виготовлення та встановлення охоронної дошки на пам’ятці архітектури |
|  |  | 4.5. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення – Успенської церкви (1765 р.) в с. Комарів Кельменецького району | 2020 – 2022 роки | Кельменецька районна державна адміністрація, Комарівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 150,0 2021 р. – 200,0 Разом: 350,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2021 р. – 250,0 2022 р. – 250,0 Разом: 500,00 |  |
|  |  | 4.6. Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам’ятках архітектури Кіцманського району | 2019 – 2022 роки | Кіцманська районна державна адміністрація, Кіцманська міська рада, Лужанська селищна рада, об’єднані територіальні громади, сільські ради | Місцевий бюджет | 2019 р. – 3,0 2020 р. – 6,0 2022 р. – 2,0 Разом: 11,0 | Виготовлення та встановлення 7 охоронних дощок на пам’ятки архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти не бюджетних джерел | 2019 р. – 4,0 2022 р. – 3,0 Разом: 7,0 |  |
|  |  | 4.7. Ремон та реставрація пам’яток архітектури Кіцманського району | 2019 – 2022 роки | Кіцманська районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Кошти не бюджетних джерел | 2019 р. – 116,5 2020 р. – 267,5 2021 р. – 145,0 2022 р. – 461,0 Разом: 990,0 | Ремонт та реставрація 17 пам’яток архітектури |
|  |  | 4.8. Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт та реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Вознесенської церкви та дзвіниці (XV ст.) у смт. Лужани Кіцманського району | 2018 рік | Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини, Лужанська селищна рада, Український державний інститут культурної спадщини, ліцензовані організації | Обласний бюджет | 2018 р. – 500,0 Разом: 500,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  | 4.9. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури національного значення – Вознесенської церкви та дзвіниці (XV ст.) у смт. Лужани Кіцманського району | 2020 – 2022 роки | Кіцманська районна державна адміністрація, Лужанська селищна рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 500,0 2021 р. – 500,0 2022 р. – 500,0 Разом: 1500,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  | 4.10. Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам’ятках архітектури, ремонт та реставрація пам’яток архітектури Новоселицького району | 2018 – 2022 роки | Новоселицька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 2019 р. – 30,0 2020 р. – 30,0 2021 р. – 30,0 2022 р. – 50,0 Разом: 190,0 | Виготовлення і встановлення охоронних дощок на одинадцяти пам’ятках архітектури. Ремонт та реставрація 11 пам’яток архітектури |
|  |  | 4.11. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури національного значення - Василівської церкви (1790 р.) в с. Конятин Путильського району | 2018 – 2020 роки | Путильська районна державна адміністрація, Конятинська сільська об’єднана територіальна громада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 60,0 Разом: 60,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2020 р. – 60,0 Разом: 60,0 |  |
|  |  | 4.12. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури національного значення – церкви Параскеви та дзвіниці (1881 р.) в с. Усть-Путила Путильського району | 2018 – 2020 роки | Путильська районна державна адміністрація, Усть-Путильська сільська об’єднана територіальна громада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2020 р. – 60,0 Разом: 60,0 |  |
|  |  | 4.13. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури національного значення – Успенської церкви та дзвіниці (1864 р.) в с. Розтоки Путильського району | 2018 – 2019 роки | Путильська районна державна адміністрація, Розтоківська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 20,0 Разом: 20,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2019 р. – 20,0 Разом: 20,0 |  |
|  |  | 4.14. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури національного значення – Успенської (Іллінської) церкви та дзвіниці (1898 р.) в с. Шепіт Путильського району | 2018 – 2020 роки | Путильська районна державна адміністрація, Шепітська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2020 р. – 10,0 Разом: 10,0 |  |
|  |  | 4.15. Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури національного значення – Дмитрівської церкви та дзвіниці (1794 р.) в с. Білоусівка Сокирянського району | 2018 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Білоусівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 10,0 Разом: 10,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки архітектури |
|  | Всього за розділом 4: |  | 2018 – 2022 роки | Обласний, районні, селищні, сільські бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти |  | Обласний бюджет: 2018 – 500,0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 Всього : 500,0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) : 2018 – 312,0 2019 – 83,0 2020 – 718,0 2021 – 730,0 2022 – 552,0 Всього : 2395,0 Позабюджетні кошти: 2018 – 6,0 2019 – 143,5 2020 – 400,5 2021 – 396,0 2022 – 716,0 Всього : 1662,0 |  |
| 5. | Збереження пам’яток історії | 5.1. Реставрація пам’ятки історії місцевого значення XIX ст. – рештки залізоплавильної печі у с. Мигове Вижницького району | 2020 рік | Вижницька районна державна адміністрація, Мигівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 100,0 Разом: 100,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.2. Ремонт комплексу могил австрійських воїнів, які загинули у роки Першої світової війни 1914 – 1918 рр. с. Валя - Кузьмина Глибоцького району | 2018 – 2019 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, Волоцька сільська об’єднана територіальна громада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 500,0 2019 р. – 500,0 Разом: 1000,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.3. Реставрація садиби родини Кобилянських, с. Димка Глибоцького району | 2018 рік | Глибоцька районна державна адміністрація, Димківська сільська рада, ліцензовані організації | Кошти небюджетних джерел | 2018 р. – 500,0 Разом: 500,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.4. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Молодія Глибоцького району | 2018 – 2019 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, Молодійська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 500,0 2019 р. – 500,0 Разом: 1000,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.5. Ремонт братської могили воїнів австро-угорської армії, які загинули у роки Першої світової війни 1914 – 1918 рр., с. Молодія Глибоцького району | 2018 – 2019 роки | Глибоцька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, Молодійська сільська рада, ліцензовані органі | Місцевий бюджет | 2018 р. – 500,0 2019 р. – 500,0 Разом: 1000,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.6. Ремонт та реставрація пам’яток історії Застанівського району | 2018 – 2022 роки | Заставнівська районна державна адміністрація, Заставнівська міська рада, Кострижівська сселищна рада, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 10,0 2019 р. – 10,0 2020 р. – 11,0 2021 р. – 6,0 2022 р. – 6,0 Разом: 43,0 | Ремонт та реставрація 43 пам’яток історії |
|  |  | 5.7. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Браїлівка Кельменецького району | 2018 рік | Кельменецька районна державна адміністрація, Нелиповецька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 20,0 Разом: 20,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.8. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Вовчинець Кельменецького району | 2021 рік | Кельменецька районна державна адміністрація, Вовчинецька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2021 р. – 15,0 Разом: 15,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.9. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Лукачани Кельменецького району | 2019 рік | Кельменецька районна державна адміністрація, Лукачанська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2019 р. – 45,0 Разом 45,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.10. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Новоселиця Кельменецького району | 2020 рік | Кельменецька районна державна адміністрація, Новоселицька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 12,0 Разом: 12,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.11. Ремонт та реставрація пам’яток історії Кіцманського району | 2019 – 2022 роки | Кіцманська районна державна адміністраці, Кіцманська міська рада, Лужанська селищна рада, Неполоківська селищна рада, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2019 р. – 31,0 2020 р. – 15,0 2021 р. – 256,0 2022 р. – 295,0 Разом: 597,0 | Ремонт та реставрація 39 пам’яток історії |
|  |  |  |  |  | Кошти не бюджетних джерел | 2019 р. – 149,5 2020 р. – 35,0 2021 р. – 54,5 2022 р. – 35,0 Разом: 274,0 |  |
|  |  | 5.12. Ремонт та реставрація пам’яток історії Новоселицького району | 2018 – 2022 роки | Новоселицькаї районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 25,0 2019 р. – 20,0 2020 р. – 25,0 2021 р. – 25,0 2022 р. – 20,0 Разом: 115,0 | Ремонт та реставрація 35 пам’яток історії |
|  |  | 5.13. Ремонт та реставрація садиби Юрія Федьковича – українського письменника, смт. Путила Путильського району | 2018 рік | Путильська районна державна адміністрація, Путильська селищна рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 160,0 Разом: 160,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.14. Реставрація пам’ятника воїну-визволителю, (перевал Німчич) с. Підзахаричі Путильського району | 2018 рік 2019 рік | Путильська районна державна адміністрація, Підзахаричівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  |  |  |  | Кошти небюджетних джерел | 2019 р. – 20,0 Разом: 20,0 |  |
|  |  | 5.15. Ремонт та реставрація садиби Лук’яна Кобилиці – керівника селянського руху 40-х років XIX ст., хутір «Красний Діл», с. Сергії Путильського району | 2018 рік | Путильська районна державна адміністрація, Сергіївська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 130,0 Разом: 130,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.16. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Білоусівка Сокирянського району | 2018 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Білоусівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.17. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Вашківці Сокирянського району | 2019 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Вашковецька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2019 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.18. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Вітрянка Сокирянського району | 2019 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Вітрянська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2019 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.19. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Грубна Сокирянського району | 2020 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Грубнянська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2020 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.20. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Ломачинці Сокирянського району | 2021 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Ломачинецька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2021 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.21. Ремонт пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Романківці Сокирянського району | 2022 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Романковецька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2022 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки історії |
|  |  | 5.22. Реставрація пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Стара Жадова Сторожинецького району | 2018 рік | Сторожинецька районна державна адміністрація, Старожадівська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 100,0 Разом: 100,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.23. Виготовлення та встановлення охоронної дошки на будинку, в якому народились і проживали учасники Хотинського повстання 1919 р. Василь та Андрій Кандиби у м. Хотин | 2019 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Хотинська міська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2019 р. – 1,0 Разом: 1,0 | Виготовлення та встановлення охоронної дошки на пам’ятці історії |
|  |  | 5.24. Реставрація пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Зарожани Хотинського району | 2018 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Зарожанська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.25. Реставрація пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Недобоївці Хотинського району | 2018 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Недобоївська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.26. Реставрація пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Пригородок Хотинського район | 2018 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Пригородоцька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  |  | 5.27. Реставрація пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни 1939-1945 рр., с. Крутеньки Хотинського району | 2018 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Крутеньківська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 50,0 Разом: 50,0 | Реставрація пам’ятки історії |
|  | Всього за розділом 5: |  | 2018 – 2022 роки | Обласний, районні, селищні, сільські бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти |  | Обласний бюджет: 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 Всього: 0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) : 2018 – 2199,0 2019 – 1615,0 2020 – 167,0 2021 – 306,0 2022 – 325,0 Всього : 4612,0 Позабюджетні кошти: 2018 – 500,0 2019 – 169,5 2020 – 35,0 2021 – 54,5 2022 – 35,0 Всього : 794,0 |  |
| 6. | Збереження пам’яток монументального мистецтва | 6.1. Ремонт пам’ятника Т.Г. Шевченку – українському письменнику, с. Лукачани Кельменецького району | 2022 рік | Кельменецька районна державна адміністрація, Лукачанська сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2022 р. – 10,0 Разом: 10,0 | Ремонт пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.2. Ремонт та реставрація пам’ятника Т.Г. Шевченку – українському письменнику, с. Витилівка Кіцманського району | 2020 рік 2022 рік | Кіцманська районна державна адміністрація, Лашківська сільська рада, ліцензовані організації | Кошти небюджетних джерел | 2020 р. – 0,5 2022 р. – 0,5 Разом: 1,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.3. Ремонт та реставрація пам’ятника Т.Г. Шевченку – українському письменнику, с. Драчинці Кіцманський район | 2019 рік 2022 рік | Кіцманська районна державна адміністрація, Драчинецька сільська рада, ліцензовані організації | Кошти небюджетних джерел | 2019 р. – 0,5 2022 р. – 0,5 Разом: 1,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.4. Ремонт та реставрація пам’ятника Т.Г. Шевченку – українському письменнику, с. Іванківці Кіцманський район | 2019 - 2022 роки | Кіцманська районна державна адміністрація, Іванковецька сільська рада, ліцензовані організації | Кошти небюджетних джерел | 2019 р. – 0,5 2020 р. – 0,5 2021 р. – 0,5 2022 р. – 0,5 Разом: 2,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.5. Ремонт та реставрація пам’ятника Т.Г. Шевченку - українському письменнику, с. Нижні Станівці Кіцманський район | 2019 - 2022 роки | Кіцманська районна державна адміністрація, Нижньостановецька сільська рада, ліцензовані організації | Кошти небюджетних джерел | 2019 р. – 1,0 2020 р. – 1,0 2021 р. – 1,0 2022 р. – 1,0 Разом: 4,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.6. Ремонт та реставрація пам’ятника І. Миколайчуку – українському актору, кінорежисеру, кіносценаристу, с. Чортория Кіцманського району | 2019 рік 2021 рік | Кіцманська районна державна адміністрація, Брусницька сільська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2019 р. – 0,5 2021 р. – 0,5 Разом: 1,0 | Ремонт та реставрація пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.7. Ремонт та реставрація пам’яток монументального мистецтва Новоселицького району | 2018 – 2022 роки | Новоселицька районна державна адміністрація, об’єднані територіальні громади, сільські ради, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 10,0 2019 р. – 15,0 2020 р. – 10,0 2021 р. – 10,0 2022 р. – 10,0 Разом: 55,0 | Ремонт та реставрація чотирьох пам’яток монументального мистецтва |
|  |  | 6.8. Ремонт пам’ятника Т.Г. Шевченку – українському письменнику, м. Сокиряни | 2022 рік | Сокирянська районна державна адміністрація, Сокирянська міська рада, ліцензовані організації | Місцевий бюджет | 2022 р. – 4,0 Разом: 4,0 | Ремонт пам’ятки монументального мистецтва |
|  |  | 6.9. Ремонт пам’ятника І.Я. Франку – українському письменнику, с. Малинці Хотинського району | 2018 рік | Хотинська районна державна адміністрація, Малинецька сільська рада, ліцензовані організації організації | Місцевий бюджет | 2018 р. – 20,0 Разом: 20,0 | Ремонт пам’ятки монументального мистецтва |
|  | Всього за розділом 6: |  | 2018 – 2022 роки | Обласний, районні, селищні, сільські бюджети міст обласного значення, позабюджетні кошти |  | Обласний бюджет: 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 Всього : 0 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) : 2018 – 30,0 2019 – 15,5 2020 – 10,0 2021 – 10,5 2022 – 24,0 Всього : 90,0 Позабюджетні кошти: 2018 – 0 2019 – 2,0 2020 – 2,0 2021 – 1,5 2022 – 2,5 Всього : 8,0 |  |
|  | Всього за програмою: |  | 2018 – 2022 роки | Обласний, місцеві бюджети, позабюджетні кошти |  | Обласний бюджет: 2018 – 1036,7 2019 – 796,2 2020 – 796,2 2021 – 796,2 Всього : 3425,3 Місцеві бюджети (районні, селищні, сільські, бюджети міст обласного значення) : 2018 – 2842,5 2019 – 1957,0 2020 – 1138,0 2021 – 1098,5 2022 – 956,5 Всього : 7992,5 Позабюджетні кошти: 2018 – 517,0 2019 – 402,0 2020 – 514,5 2021 – 467,0 2022 – 788,5 Всього : 2689,0 |  |

Керуючий справами обласної ради														М. Борець